Приложение к постановлению

Администрации Кашинского

муниципального округа

Тверской области

от 30.12.2025 № 943

Утверждена

постановлением Администрации

Кашинского городского округа Тверской области

от 25.12.2024 № 906-5

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«****Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»**

г.Кашин

2025 г.

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | «Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» (далее – Программа) | | | | | | | |
| Основание для разработки | | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Закон Тверской области от 03.02.2010 №12-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности»;  - Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ  «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Тверской области от 07.03.2024 № 90-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области»  - Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  - Постановление Правительства Тверской области от 26.01.2024 № 21-пп «О государственной программе Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» | | | | | | | |
| Администраторы муниципальной программы | | Администрация Кашинского муниципального округа Тверской области | | | | | | | |
| Исполнители муниципальной программы | | Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству | | | | | | | |
| Срок реализации муниципальной программы | | 2025-2030 годы | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | | Основные цели Программы:  -создание условий для качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами потребителей Кашинского муниципального округа Тверской области;  -развитие дорожного хозяйства и повышение транспортной доступности населения;  -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организационно-планировочные меры и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;  -создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Кашинского муниципального округа Тверской области. | | | | | | | |
| Подпрограммы | | Подпрограмма 1  «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»  Подпрограмма 2  «Развитие дорожного хозяйства и сферы транспорта»  Подпрограмма 3  «Повышение безопасности дорожного движения»  Подпрограмма 4  «Содержание и благоустройство территории Кашинского муниципального округа Тверской области» | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение степени удовлетворенности граждан условиями и качеством предоставления коммунальных услуг;  - повышение степени удовлетворённости граждан уровнем развития дорожного хозяйства, транспортной доступностью;  - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;  - повышение степени удовлетворенности граждан уровнем благоустройства территории; | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования программы  1 490 434,7 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.  средства областного бюджета – 735 747,4 тыс. руб.  средства местного бюджета –754687,3 тыс. руб. | | | | | | | | |
| Номер подпрограммы | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| ***Подпрограмма 1, в том числе:*** | | 232270,9 | 74833,6 | 49056,4 | 49552,5 | 39318,3 | 39318,3 | 484350,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 92397,1 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92397,1 |
| местный бюджет | | 139873,8 | 74833,6 | 49056,4 | 49552,5 | 39318,3 | 39318,3 | 391952,9 |
| ***Подпрограмма 2, в том числе:*** | | 177936,0 | 135818,3 | 132709,2 | 137094,0 | 126975,3 | 126975,3 | 837508,1 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 132533,8 | 98456,0 | 101865,5 | 105411,2 | 89248,0 | 89248,0 | 616762,5 |
| местный бюджет | | 45402,2 | 37362,3 | 30843,7 | 31682,8 | 37727,3 | 37727,3 | 220745,9 |
| ***Подпрограмма 3, в том числе:*** | | 3352,8 | 3485,7 | 3625,1 | 3770,1 | 3510,2 | 3510,2 | 21254,1 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 3017,5 | 3138,2 | 3263,7 | 3159,2 | 3159,2 | 3159,2 | 18897,0 |
| местный бюджет | | 335,3 | 347,5 | 361,4 | 610,9 | 351,0 | 351,0 | 2357,1 |
| ***Подпрограмма 4, в том числе*** | | 42039,7 | 28000,0 | 24200,0 | 24100,0 | 14491,4 | 14491,4 | 147322,5 |
|  | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | | 7690,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7690,8 |
|  | местный бюджет | | 34348,9 | 28000,0 | 24200,0 | 24100,0 | 14491,4 | 14491,4 | 139631,7 |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**Программы**

Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества предоставляемых услуг. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

В целях социально-экономического развития Кашинского муниципального округа Тверской области и в рамках полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены следующие приоритетные направления развития системы жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования:

1. обеспечение развитие системы жилищно-коммунального и газового хозяйства;

2. развитие дорожного хозяйства и сферы транспорта;

3. повышение безопасности дорожного движения;

4.содержание и благоустройство территории Кашинского муниципального округа Тверской области.

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер комплексного развития системы жилищно-коммунальной инфраструктуры Кашинского муниципального округа Тверской области с целью повышения их эффективности и результативности.

* 1. **Общая характеристика сферы реализации Программы**

1.Жилищно-коммунальное хозяйство Кашинского муниципального округа Тверской области представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения населения всех населенных пунктов Кашинского муниципального округа Тверской области. Отрасль ЖКХ в настоящее время находится в кризисном состоянии из-за убыточности производства жилищно-коммунальных услуг по причине физического и морального износа технологического оборудования, не сбалансированной ценовой политики, неэффективной системы управления, отсутствия конкурентной среды.

1.1. Электроснабжение. Распределение электроэнергии производится от подстанций 110/35/10 и 35/10 кВ по воздушным линиям 35 и 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4кВ до объектов потребления.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом составляет около 7,8 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 4,4 МВт.

1.2. Теплоснабжение. Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы осуществляется 14-ю муниципальными газовыми котельными мощностью 94,7 Гкал, с присоединенной нагрузкой в 35,22Гкал/час, средним КПД в 90,2 %(по одной муниципальной газовой котельной имеется в д. Верхняя Троица, д. Уницы, д. Давыдово) и 5-ю газовыми котельными, находящимися в собственности предприятий и организаций разных форм собственности.

Теплом от данных котельных снабжаются объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилищный фонд.

Системой централизованного теплоснабжения в г. Кашин, д. Верхняя Троица, д. Уницы и д. Давыдово реализуется потребителям в год до 75 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 331,8 тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда – 201,4 тыс. кв. м. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 23,5 км.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла: автономных бытовых газовых котлов, печей. Основными видами топлива для них являются газ, уголь, дрова.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 65%, износ теплотехнического оборудования в среднем 85%. Потери тепловой энергии в сетях составляют более 10%.

1.3. Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение потребителей города и сельских населенных пунктов, наряду с проводимой газификацией, продолжает осуществляться и сжиженным газом. Эксплуатация газового хозяйства осуществляется АО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Кашине. На территории Кашинского муниципального округа расположены 4 газораспределительные станции:

ГРС Комсомолец расположена в д.Пустынька, снабжает газом 3 населенных пункта (Пустынька, Давыдово, Уницы);

ГРС Кашин – г.Кашин, снабжает природным газом 13 населенных пунктов (Кашин, Устиново, Бузыково, Пестриково, Подберезье, Стражково, Маслятка, Путилово, Письяковка, Никольское, Петровка, Стулово, Фарафоновка);

ГРС Герасимово, расположена в близи д. Бухвостово, осуществляет газоснабжение 5 населенных пунктов (Бухвостово, Льгово, Булатово, Соколово, Семеновское);

ГРС Тетьково находится в п. Тетьково, от которой природный газ поступает в 4 населенных пункта (Тетьково, Верхняя Троица, Поповка, Спасское).

Несмотря на то, что газоснабжение осуществляется от 4 газораспределительных станций, уровень газификации населенных пунктов довольно низкий. Природный газ присутствует только в 29 из 397 населенных пунктов.

В рамках возложенных полномочий по обеспечению населения топливом, в т.ч. сетями газоснабжения, в целях повышения уровня газификации населенных пунктов подготовлен проект по строительству газопровода для сельских населенных пунктов - д. Леушино, д. Артемово, д. Шишелово, д. Барыково, д. Тиволино. Разработана инвестиционная программа «Газопровод высокого давления д. Леушино, д. Артемово, д. Шишелово, д. Барыково, д. Тиволино Кашинского района Тверской области», основной целью которой является улучшение качества жизни населения, проживающего в сельской местности.

1.4. Водоснабжение. Система водоснабжения Кашинского муниципального округа Тверской области характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, уличных водопроводных сетей так и водонапорных станций составляет более 80 %.

1.5. Водоотведение. Уровень износа канализационных насосных станций составляет 75%, сетей канализации – 80 %, очистные сооружения требуют полной реконструкции. На сегодняшний день только в д. Тетьково проведена реконструкция очистных сооружений Филиала ФГАУ «ОК «ДАГОМЫС» «Тетьково». Станция принимает стоки от всех корпусов оздоровительного комплекса, спортивной базы, медицинского центра, кафе, административного здания и коттеджей, а также от близлежащих домов различной этажности. Комплекс сооружений обеспечивает прием и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативов водоемов рыбохозяйственного назначения высшей категории, вода сбрасывается в реку Медведица.

2. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами Кашинского муниципального округа Тверской области, а также с дорожной сетью сопредельных районов, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста Кашинского муниципального округа Тверской области, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

2.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в границах Кашинского муниципального округа Тверской области составляет 401,3 км (а/б покрытие – 350,4 км, гравийное покрытие – 48,4 км, грунтовое покрытие – 2,5 км). Автомобильные дороги федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» - 47,4 км, 1 класса -24,8 км, автомобильные дороги 2 класса -161,6 км, автомобильные дороги 3 класса -167,5 км (переданы на содержание в Кашинский муниципальный округ Тверской области).

Количество искусственных сооружений (мостов) по Кашинскому муниципальному округу Тверской области - 19 шт., общей протяженностью 1008,3 п.м., из них на дорогах 3 класса 9 мостов протяженностью 435,7 п.м.

Общая протяженность улично-дорожной сети общего пользования местного значения по Кашинскому муниципальному округу Тверской области составляет 642, 2 км (из них: а/б покрытием – 92,1 км, ПГС – 98,3 км).

2.2. В 2025 году общее количество пригородных маршрутов -9, из них маршрутов, обеспечивающих минимальные социальные требования в соответствии с заключенными контрактами – 9.

На территории Кашинского муниципального округа Тверской области имеется железнодорожный вокзал, на условиях аренды автокасса. Здесь же имеется пункт посадки и высадки пассажиров. Билетная касса работает с 5:00 до 17:00 и имеется предварительная продажа билетов. Здание железнодорожного вокзала 1975 г. постройки. Остановочные пункты на маршрутах следования автобусов оборудованы посадочными площадками и автопавильонами.

3. Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации программы, координации усилий власти и общества, концентрации региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

4. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Кашинского муниципального округа Тверской области, отвечающих современным потребностям - одна из первоочередных задач органов местного самоуправления. Программно-целевой подход позволит сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по благоустройству и улучшению внешнего облика города и сельских территорий Кашинского муниципального округа Тверской области. Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан и повысит инвестиционную привлекательность округа в целом.

**1.2. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы**

1. Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все вышеперечисленное обусловило убыточность предприятий коммунального комплекса, доходы не перекрывают себестоимость производства продукции. Поэтому нет средств на проведение планово-предупредительных ремонтов. В результате для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности.

Обеспечение качественной питьевой водой населения Кашинского муниципального округа Тверской области в достаточном количестве одна из основных задач Программы. Водоснабжение г. Кашин осуществляется из поверхностного источника (река Кашинка). Эксплуатируемая сегодня система водоснабжения существует более 45 лет. С момента строительства принципиально не менялась и не модернизировалась. Сеть водопровода г. Кашин имеет протяженность 35,6км. Большая изношенность (до 85%) городской водопроводной сети приводит к большим потерям воды (до 25%), не позволяет создать требуемый напор на отдельных участках города, приводит к ее загрязнению и ухудшению качества.

Основная часть сельского населения использует децентрализованные источники водоснабжения - колодцы, родники, водоемы, что не гарантирует качество воды. В населенных пунктах, где имеется централизованное водоснабжение, вода подается населению несоответствующего качества, т.к. в рамках производственного контроля вода не исследуется по радиологическим и паразитологическим показателям. Протяженность водопроводных сетей в сельской местности 23 км, износ сетей – 80%, такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии. Требуется проведение работ по замене ветхих сетей водоснабжения, запорной арматуры, насосного оборудования, водоразборных колонок, восстановление зон санитарной охраны.

Проведение реконструкции и модернизации действующих наружных сетей водопровода и водоразборных сооружений позволит значительно сократить число аварийных ситуаций и финансовых затрат на их устранение, снизить сверхнормативные потери воды и обеспечить качественное и гарантированное водоснабжение населения. Необходима установка энергосберегающего оборудования, так как большое количество финансовых средств идет на оплату электроэнергии.

Высокая степень износа сетей водопровода является причиной частой аварийности на сетях водоснабжения (120-140 аварий в год).

Существующие очистные сооружения в городе Кашин были также введены в эксплуатацию в 1965 году, реконструированы в 1979 году.

С момента ввода в эксплуатацию капитальные ремонты на очистных сооружениях канализации не проводились, оборудование полностью технически и морально изношено. На территории Кашинского муниципального округа Тверской области порядка 6 тыс. жилых домов, в которых отсутствует централизованное водоотведение.

Протяженность канализационных сетей в сельской местности около 8 км, сети имеют износ 70%, КНС- 3 шт. в следующих населенных пунктах: п. Стулово, д. Верхняя Троица, д. Уницы.

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов водоотведения позволят нормализовать режим водоотведения жилых домов и объектов соцкультбыта, снизить затраты на содержание сетей и оборудования в рабочем состоянии, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования по водоотведению, создать условия для рентабельной работы предприятий.

Состояние газификации населенных пунктов на данном этапе развития не отвечает современным требованиям и качеству жизни населения. Представляется необходимым дальнейшее строительство межпоселковых газопроводов для увеличения числа потребителей.

2. В настоящее время социально-экономическое развитие Кашинского муниципального округа Тверской области во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня развития, автомобильных дорог.

2.1. Состояние верхней части дорожной «одежды» на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения 1, 2 и особенно 3 класса в силу различных причин находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Практически все дороги 2 и 3 класса требуют капитального ремонта.

Содержание улично-дорожной сети в основном сводится к проведению ямочного ремонта дорожного покрытия. Для приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние требуется выполнение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

2.2. Плохое состояние остановочных пунктов для посадки и высадки пассажиров, неполный охват населения пассажирским транспортом общего пользования.

3. Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

3.1. постоянно возрастающая мобильность населения;

3.2. уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

3.3. нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества ДТП.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной программы, координации усилий власти и общества, концентрации региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием реальных рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.

4. Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. Существующий уровень благоустройства не отвечает требованиям нормативных документов, что является причиной негативного восприятия жителями округа. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, жителей города Кашин и населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Работа по содержанию зеленых насаждений, расширение зеленых зон требует планомерного участия, привлечения общественности, тем самым решаются вопросы экологического характера, меняется облик Кашинского муниципального округа Тверской области. Количество твердых коммунальных отходов неуклонно возрастает из-за изменения образа жизни, возрастает сложность состава коммунальных отходов. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние освещения улиц населённых пунктов Кашинского муниципального округа Тверской области. По причине дефицита бюджетных средств, уличное освещение в темное время суток выполняется не в полном объеме.

**2. Цели программы**

Целями настоящей Программы являются:

1. Создание условий для качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами потребителей Кашинского муниципального округа Тверской области.

2. Развитие дорожного хозяйства и повышение транспортной доступности населения.

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организационно-планировочные меры и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

4. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Кашинского муниципального округа Тверской области.

Для достижения целей в области комплексного развития системы жилищно-коммунальной инфраструктуры в рамках реализации Программы предусматривается выполнение следующих подпрограмм:

-Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»;

- Развитие дорожного хозяйства и сферы транспорта;

- Повышение безопасности дорожного движения;

-Содержание и благоустройство территории Кашинского муниципального округа Тверской области.

Программа предусматривает достижение целей и задач в течение 2025-2030 годов.

1. **Подпрограмма 1. «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»**

**3.1. Задачи подпрограммы.**

Реализация подпрограммы «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства» (далее - подпрограмма 1) связана с решением следующих задач:

1) развитие и модернизация системы газоснабжения в населенных пунктах Кашинского муниципального округа Тверской области;

2) повышение качества оказываемых услуг организациями коммунального комплекса;

3) реализация мероприятий по проведению капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда;

4) обеспечение функционирования объектов теплового комплекса Кашинского муниципального округа Тверской области.

Решение задачи 1 «Развитие и модернизация системы газоснабжения в населенных пунктах Кашинского муниципального округа Тверской области» оценивается с помощью показателя – количество газифицированных населенных пунктов в Кашинском муниципальном округе Тверской области.

Решение задачи 2 «Повышение качества оказываемых услуг организациями коммунального комплекса» оценивается с помощью показателя - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Решение задачи 3 «Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда» оценивается с помощью показателя – количество многоквартирных домов, в которых есть муниципальная собственность.

Решение задачи 4 «Обеспечение функционирования объектов теплового комплекса Кашинского муниципального округа Тверской области» оценивается с помощью показателя – количество объектов теплоснабжения.

Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

**3.2. Мероприятия подпрограммы.**

Решение задачи 1 «Развитие и модернизация системы газоснабжения в населенных пунктах Кашинского муниципального округа Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. газификация населенных пунктов Кашинского муниципального округа Тверской области;

2. техническое обслуживание газовых сетей;

3. строительство газопровода высокого давления д. Леушино, д. Артемово, д. Шишелово, д. Барыково, д. Тиволино;

4. строительство газопровода высокого давления д. Леушино, д. Артемово, д. Шишелово, д. Барыково, д. Тиволино за счет субсидии из областного бюджета.

Газификация населенных пунктов Кашинского муниципального округа Тверской области осуществляется в соответствии с инвестиционной программой «Газопровод высокого давления д.Леушино, д.Артемово, д.Шишелово, д.Барыково, д.Тиволино Кашинского района Тверской области» (приложение 2 к настоящей Программе).

Решение задачи 2 «Повышение качества оказываемых услуг организациями коммунального комплекса» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. ремонт канализационных сетей в границах города Кашин;

2. ремонт водопроводных сетей в границах Кашинского муниципального округа Тверской области;

3. расходы на обеспечение функционирования источников нецентрализованного (местного) водоснабжения сельских населенных пунктов Кашинского муниципального округа Тверской области;

4. субсидии на другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства;

5. расходы на обеспечение функционирования очистных сооружений водозабора г. Кашин;

6. подготовка технической и проектной документации по объектам водоснабжения Кашинского муниципального округа Тверской области;

7. обеспечение деятельности МКУ Управление сельскими территориями;

8. субсидия на возмещение затрат МУП «Водосервис» в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере водоснабжения и водоотведения;

9. субсидия на возмещение затрат МУП «Энергоресурс» в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере теплоснабжения;

10. приобретение автомобилей и коммунальной спецтехники для решения вопросов в сфере ЖКХ Кашинского муниципального округа Тверской области;

11. расходы на оплату исполнительных документов в сфере коммунальной инфраструктуры;

12. разработка, актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения Кашинского муниципального округа Тверской области;

13. разработка, актуализация Схемы теплоснабжения Кашинского муниципального округа Тверской области.

14. ремонт канализационных сетей в границах Кашинского муниципального округа Тверской области.

Решение задачи 3 «Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. перечисления на счёт регионального оператора ежемесячных взносов в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

2. капитальный ремонт муниципального жилого фонда Кашинского муниципального округа Тверской области;

1. расходы на оплату исполнительных документов в сфере ремонта муниципального жилья.

Решение задачи 4 «Обеспечение функционирования объектов теплового комплекса Кашинского муниципального округа Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. ремонт тепловых сетей в границах Кашинского муниципального округа Тверской области;

2. административные мероприятия, направленные на подготовку документов для получения Паспорта готовности к отопительному периоду;

3. проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетического комплекса Кашинского муниципального округа Тверской области.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**3.3. Механизм предоставления бюджетных ассигнований**

**Для выполнения мероприятий подпрограммы.**

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий, указанных в п.3.2 настоящей Программы, представляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», бюджетом Кашинского муниципального округа Тверской области на текущий финансовый год и плановый период.

Программные мероприятия предусматривают перечисление денежных средств на основании финансовых документов по назначению.

Денежные средства перечисляются с лицевого счета Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области в пределах лимитов бюджетных ассигнований, установленных на год данной программой.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунального хозяйства.

**3.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 484350,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, на реализацию подпрограммы 1 по годам реализации программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача подпрограммы** | **Финансовые ресурсы, необходимые для реализации**  **подпрограммы 1 (в тыс. руб.)** | | | | | |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |
| Задача 1«Развитие и модернизация системы газоснабжения в населенных пунктах Кашинского муниципального округа Тверской области» | 103463,5 | 1600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Задача 2 «Повышение качества оказываемых услуг организациями коммунального комплекса» | 120395,1 | 68233,6 | 44056,4 | 44552,5 | 36718,3 | 36718,3 |
| Задача 3 «Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда» | 3763,3 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Задача 4 «Обеспечение функционирования объектов теплового комплекса Кашинского муниципального округа Тверской области» | 4649,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | 100,0 |
| Всего, тыс. руб. | 232270,9 | 74833,6 | 49056,4 | 49552,5 | 39318,3 | 39318,3 |

**4. Подпрограмма 2. «Развитие дорожного хозяйства и сферы**

**транспорта»**

**4.1. Задачи подпрограммы**

Реализация подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства и сферы транспорта» (далее - подпрограмма 2) связана с решением следующих задач:

1. сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кашинского муниципального округа Тверской области;

2. капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети;

3. ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

4. повышение транспортной доступности населения.

Решение задачи 1: «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кашинского муниципального округа Тверской области» оценивается с помощью следующего показателя – протяжённость реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Решение задачи 2: «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» оценивается с помощью следующего показателя – протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Решение задачи 3: «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» оценивается с помощью следующего показателя – площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов;

Решение задачи 4 «Повышение транспортной доступности населения» оценивается с помощью показателя - доля населённых пунктов, охваченных маршрутной сетью пассажирских перевозок.

Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**4.2. Мероприятия подпрограммы**

Решение задачи 1 «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кашинского муниципального округа Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. Субсидии на содержание автомобильных дорог и сооружений на них, расположенных на территории города Кашин;

2. Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Тверской области 3 класса;

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Кашин;

4. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, расположенных на сельских территориях Кашинского муниципального округа Тверской области;

5. Административные мероприятия, направленные на взыскание дебиторской задолженности (неустойки, пени, штрафы) в сфере дорожной деятельности;

6. Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт моста через р. Черновка расположенного по адресу: Тверская обл., Кашинский муниципальный округ, автомобильная дорога общего пользования местного значения «Славково-Борки»;

7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Кашинского муниципального округа Тверской области.

8. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Кашинского муниципального округа Тверской области.

Решение задачи 2 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств местного бюджета;

2. Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного бюджета;

3. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов за счёт средств местного бюджета;

4. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов за счёт средств областного бюджета.

5. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Кашинского муниципального округа Тверской области.

6. Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Кашинского муниципального округа Тверской области.

Решение задачи 3: «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета;

2. Ремонт дворовых территорий за счет средств областного бюджета.

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Кашинского муниципального округа Тверской области.

Решение задачи 4 «Повышение транспортной доступности населения» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

2. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

3. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**4.3. Механизм предоставления бюджетных**

**Ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы**

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий, указанных в п. 4.2. настоящей программы, представляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом Тверской области от 03.02.2010 №12-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности», постановлением Правительства Тверской области от 13.02.2020 № 56-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 2029 годы», законом Тверской области от 28.12.2011 №88-ЗО «О дорожном фонде Тверской области», постановлением Правительства Тверской области от 28.12.2011 №300-пп «О Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области», бюджетом Кашинского муниципального округа Тверской области на текущий финансовый год и на плановый период.

Перечень программных мероприятий включает в себя перечисление денежных средств на основании финансовых документов по назначению.

Денежные средства перечисляются с лицевого счета Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области в пределах лимитов бюджетных ассигнований, установленных на год данной программой.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области.

**4.4. Объем финансовых ресурсов,**

**необходимый для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 837508,1 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача подпрограммы** | **Финансовые ресурсы, необходимые для реализации**  **подпрограммы 2 (в тыс. руб.)** | | | | | |
| **2025**  **год** | **2026 год** | **2027**  **год** | **2028**  **год** | **2029 год** | **2030 год** |
| Задача 1 «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кашинского муниципального округа Тверской области» | 50427,7 | 55254,3 | 55214,1 | 57154,8 | 51438,0 | 51438,0 |
| Задача 2 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» | 102945,5 | 54691,0 | 51242,8 | 53292,4 | 50633,8 | 50633,8 |
| Задача 3 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | 8037,4 | 9481,7 | 9861,0 | 10255,5 | 8364,8 | 8364,8 |
| Задача 4 «Повышение транспортной доступности населения» | 16 525,4 | 16 391,3 | 16 391,3 | 16 391,3 | 16538,7 | 16538,7 |
| Всего, тыс. руб. | 177936,0 | 135818,3 | 132709,2 | 137094,0 | 126975,3 | 126975,3 |

**5. Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения»**

**5.1. Задачи подпрограммы**

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 3) связана с решением следующих задач:

1. повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2. организация мероприятий по инженерному обустройству и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Решение задачи 1: «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» оценивается с помощью показателя - сокращение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Решение задачи 2: «Организация мероприятий по инженерному обустройству и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения» оценивается с помощью показателей:

- установка (замена) пешеходных ограждений;

- установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях, и примыканиях;

- устройство искусственных неровностей;

- устройство дорожной разметки при оборудовании пешеходных переходов;

- установка (замена) дорожных знаков.

Значения показателей задач подпрограммы 3 по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**5.2. Мероприятия подпрограммы**

Решение задачи 1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

1.Проведение массовых мероприятий и акций (конкурсы «Безопасное колесо», конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике ДТП, акция «Внимание дети»);

2.Организация тематической наружной социальной рекламы;

Решение задачи 2: «Организация мероприятий по инженерному обустройству и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1.Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;

2.Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета.

3. Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Кашинского муниципального округа Тверской области.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 3 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**5.3. Механизм предоставления бюджетных**

**ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы**

Программные мероприятия предусматривают перечисление денежных средств на основании финансовых документов по назначению.

Денежные средства перечисляются с лицевого счета Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области в пределах лимитов бюджетных ассигнований, установленных на год данной подпрограммой.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области.

**5.4. Объем финансовых ресурсов,**

**необходимый для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составляет 21254,1 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, на реализацию подпрограммы 3, по годам реализации программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача подпрограммы** | **Финансовые ресурсы, необходимые для реализации**  **подпрограммы 3 (в тыс. руб.)** | | | | | |
| **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | **2028**  **год** | **2029**  **год** | **2030**  **год** |
| Задача 1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 «Организация мероприятий по инженерному обустройству и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения» | 3352,8 | 3485,7 | 3625,1 | 3770,1 | 3510,2 | 3510,2 |
| Всего, тыс. руб. | 3352,8 | 3485,7 | 3625,1 | 3770,1 | 3510,2 | 3510,2 |

**6. Подпрограмма 4. «Содержание и благоустройство территории Кашинского муниципального округа Тверской области»**

**6.1. Задачи подпрограммы**

Реализация подпрограммы «Содержание и благоустройство территории Кашинского муниципального округа Тверской области» связана с решением следующих задач:

1. обеспечение и организация уличного освещения;

2. содержание, озеленение и благоустройство территорий;

3. реализация Программы поддержки местных инициатив в Тверской области;

4. обеспечение реализации природоохранных мероприятий.

Решение задачи 1«Обеспечение и организация уличного освещения» оценивается с помощью показателя – общая протяженность освещенных территорий.

Решение задачи 2 «Содержание, озеленение и благоустройство территорий» оценивается с помощью показателя – площадь обслуживаемых территорий.

Решение задачи 3 «Реализация Программы поддержки местных инициатив в Тверской области» оценивается с помощью показателя – количество реализованных проектов.

Решение задачи 4 «Обеспечение реализации природоохранных мероприятий» оценивается с помощью показателя – количество проведенных мероприятий.

Значения показателей задач подпрограммы 4 по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**6.2. Мероприятия подпрограммы**

Решение задачи 1«Обеспечение и организация уличного освещения» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1.оплата за электроэнергию, затраченную на уличное освещение Кашинского муниципального округа Тверской области;

2. субсидии на обслуживание уличного освещения города Кашин;

3. содержание и ремонт сетей уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельской территории Кашинского муниципального округа Тверской области;

Решение задачи 2 «Содержание, озеленение и благоустройство территорий» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. субсидии на благоустройство города Кашин;

2. приобретение и установка оборудования для детских площадок;

3. благоустройство сельских территорий и содержание мест погребений, расположенных на сельских территориях Кашинского муниципального округа Тверской области;

4. обустройство контейнерных площадок;

5. расходы на мероприятия по улучшению санитарного и эстетического состояния территории Кашинского муниципального округа Тверской области.

Решение задачи 3 «Реализация Программы поддержки местных инициатив в Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан;

2. реализация Программы по поддержке местных инициатив;

3. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив «Обустройство детской площадки по адресу: Тверская обл., Кашинский г/о, г. Кашин, ул. И. Чистякова» за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан;

4. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив «Установка детской площадки в д. Устиново Кашинского городского округа Тверской области» за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан;

5. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив «Установка детской площадки в с. Уницы Кашинского городского округа Тверской области» за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан;

6. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив «Благоустройство территории памятника М.И. Калинину в д. Верхняя Троица Кашинского городского округа Тверской области» за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан;

7. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив «Приобретение прицепа тракторного 2 ПТС 5 (или эквивалент) для нужд Кашинского городского округа» за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан;

8. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив «Приобретение манипулятора НО-82-01 с косилкой и кусторезом (или эквивалент) для нужд Кашинского городского округа» за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан;

9. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив «Обустройство детской площадки по адресу: Тверская обл., Кашинский г/о, г. Кашин, ул. И.Чистякова» за счет средств областного бюджета;

10. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив «Установка детской площадки в с. Уницы Кашинского городского округа Тверской области» за счет средств областного бюджета;

11. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив «Приобретение прицепа тракторного 2 ПТС 5 (или эквивалент) для нужд Кашинского городского округа» за счет средств областного бюджета;

12. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив «Приобретение манипулятора НО-82-01 с косилкой и кусторезом (или эквивалент) для нужд Кашинского городского округа» за счет средств областного бюджета;

13. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив «Благоустройство территории памятника М.И. Калинину в д. Верхняя Троица Кашинского городского округа Тверской области» за счет средств областного бюджета;

14. расходы на реализацию Программы по поддержке местных инициатив «Установка детской площадки в д. Устиново Кашинского городского округа Тверской области» за счет средств областного бюджета».

Решение задачи 4 «Обеспечение реализации природоохранных мероприятий» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. озеленение общественных территорий;

2. ликвидация несанкционированных свалок;

3. расходы на мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 4 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**6.3. Механизм предоставления бюджетных**

**Ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы**

Программные мероприятия предусматривают перечисление денежных средств на основании финансовых документов по назначению.

Денежные средства перечисляются с лицевого счета Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области в пределах лимитов бюджетных ассигнований, установленных на год данной подпрограммой.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области.

**6.4. Объем финансовых ресурсов,**

**необходимый для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 составляет 147322,5 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача подпрограммы** | **Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы 4 (в тыс. руб.)** | | | | | |
| **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | **2028**  **год** | **2029**  **год** | **2030**  **год** |
| Задача1 «Обеспечение и организация уличного освещения» | 15256,2 | 13600,0 | 13600,0 | 13600,0 | 6500,0 | 6500,0 |
| Задача 2 «Содержание, озеленение и благоустройство территорий» | 15430,0 | 13300,0 | 9500,0 | 9400,0 | 5800,0 | 5800,0 |
| Задача 3 «Реализация Программы поддержки местных инициатив в Тверской области» | 10150,6 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| Задача 4 «Обеспечение реализации природоохранных мероприятий» | 1202,9 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 891,4 | 891,4 |
| Всего, тыс. руб. | 42039,7 | 28000,0 | 24200,0 | 24100,0 | 14491,4 | 14491,4 |