# Приложение

# к постановлению Администрации

Кашинского муниципального округа

Тверской области

от 14.07.2026 № 655

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по организации работы муниципальных заказчиков в Информационной системе управления проектами

государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) в

Кашинском муниципальном округе Тверской области на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат/ Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП на 2026 год для Кашинского муниципального округа Тверской области | июль 2026 г. | Заместитель Главы Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области Фокеев В.В. | Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП на 2026 год / Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП на 2026 год |
| 2 | Разработка и принятие правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе | июль 2026 г. | Глава Кашинского муниципального округа Тверской области Рагузин А.В. | Принят правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе / Правовой акт |
| 3 | Определение в структуре каждой организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства на территории Кашинского муниципального округа Тверской области, лица, ответственного за работу в ИСУП | июль 2026 г. | Глава Кашинского муниципального округа Тверской области Рагузин А.В. | В структуре каждой организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства на территории Кашинского муниципального округа Тверской области, определено лицо, ответственное за работу в ИСУП / Правовой акт |
| 4 | Проведение аудита наличия электронных подписей среди пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства | июль 2026 г. | Заместитель Главы Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области Фокеев В.В.; Отдел информатизации Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области | Установлена степень обеспеченности пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, электронными подписями / Аналитический отчет |
| 5 | Организация получения электронных подписей для пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи | июль 2026 г. | Глава Кашинского муниципального округа Тверской области Рагузин А.В.; Заместитель Главы Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области Фокеев В.В.; Отдел информатизации Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области | Для пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи, организовано получение электронных подписей / Аналитический отчет |
| 6 | Обеспечение контроля включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по проектированию и/или строительству объектов капитального строительства | Постоянно | Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области; Контрактная служба Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области | Контроль включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе выполняется постоянно/ Муниципальные контракты о выполнении работ по проектированию и/или строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе |
| 7 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, муниципальных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли | июль 2026 г. | Отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области | Документы, подтверждающие повышение квалификации |
| 8 | Обеспечение участия пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в обучающих семинарах, проводимых ФАУ «РосКапСтрой» | июль 2026 г. | Отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области | Пользователи подготовлены к работе в ИСУП / Список пользователей, прошедших обучение |
| 9 | Добавление пользователей из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в ИСУП и присвоение им ролей | июль 2026 г. | Заместитель Главы Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области Фокеев В.В. | Пользователи добавлены в ИСУП / Перечень пользователей |
| 10 | Формирование и внесение в ИСУП исчерпывающего перечня объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации на территории Кашинского муниципального округа Тверской области в течение 2026–2028 гг. за счет всех уровней бюджета | июль 2026 г., далее постоянно | Заместитель Главы Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области Фокеев В.В. | Сформирован исчерпывающий перечень объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации на территории Кашинского муниципального округа Тверской области в течение 2026–2028 гг. / Исчерпывающий перечень объектов |
| 11 | Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами», «Документация» для всех объектов капитального строительства, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии | Постоянно | Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области | Информация вносится на постоянной основе |
| 12 | Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы, посредством ИСУП и внешней информационной системы подрядной организации | Постоянно | Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области | Информация вносится на постоянной основе |