ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды

городского поселения - город Кашин Кашинского

 района Тверской области» на 2018-2022 годы

муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области на 2018-2022 годы»

 Кашин

 2017

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения - город Кашин

Кашинского района Тверской области на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современнойгородской среды городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа) |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №691/пр от 06.04.2017 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Кашинского района |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 -2022 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения-город Кашин |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области» (далее подпрограмма 1.)Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования городского поселения – город Кашин» (далее подпрограмма 2) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -повышение степени удовлетворенности граждан комфортностью городской среды на территории городского поселения – город Кашин;-улучшение санитарного состояния и внешнего облика городского поселения – город Кашин. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и бюджетов | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы составляет 4150,0 тыс. рублей, из них:средства местного бюджета 4150,0тыс. рублейсредства областного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.рублей;средства федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.рублейв том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм по годам: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Номер подпрограммы | Годы реализации |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| подпрограмма 1«Благоустройство дворовых территорий городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области» | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| подпрограмма 2«Благоустройство территорий общего пользования городского поселения – город Кашин» | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Всего: | 800,0 | 800,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |

 |

 Раздел I

 Общая характеристика сферы реализации

 муниципальной программы.

 Городское поселение - город Кашин (далее – город Кашин) входит в состав территории муниципального образования «Кашинский район» и является районным центром. Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность, на освещенных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и т.д.

 Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы, дворовые территории, качество уборки территорий и многое другое. В этой связи важно сформировать и поддержать инициативу создания комфортной городской среды. Формирование городской среды, отвечающей современным потребностям жителей города, является одной из первоочередных задач органов местного самоуправления. При этом среди приоритетных объектов следует обозначить:

-придомовые территории многоквартирных жилых домов;

-места общего пользования и массового посещения.

 Деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории города Кашин, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области на 2018-2022 годы».

 Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает территории современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и юридических лиц в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Кашин.

1.1. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

 1.1.1. Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

 По состоянию на 01.01.2017 общее количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории города Кашин - 129. При этом основная часть многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию от 25 до 50 лет назад, особо остро нуждаются в проведении ремонта придомовых территории, а в центральной исторической части города большинство зданий построены до 1917 года. Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по городу Кашин полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие на 80% придомовых территорий имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, посадка деревьев и кустарников проводилась без согласования с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Кашинского района. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или фаунтными деревьями. Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города Кашин дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом. В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Наличие на дворовых территориях разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

 С 2012 года проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 38 дворовых территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кашин. Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. По благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

 1.1.2. Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства территорий города Кашин. В настоящее время места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения. Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

В 2017 году в городе Кашин началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», направленная на благоустройство территорий общего пользования. В рамках реализации данного проекта проведены работы по благоустройству городского сада: обустройство открытой сцены, благоустройство открытой площадки для зрителей. Благоустройство городского сада - это основа нормального существования человека в условиях города. В небольших городах в последнее время стало не лишним позаботиться о территориях для отдыха горожан. Это очень важная составляющая для того, чтобы город был действительно благоустроен.

 Общественные территории в городе Кашин, требующие проведения благоустройства: Городской сад по ул. Льва Толстого, набережная Пушкинская, сквер на Пролетарской площади (у Гостинного двора), сквер на улице А. Луначарского, набережная Ушакова, Курортная набережная, Сад Тургенева, зеленая зона на улице Советская, пешеходная зона на улице Л. Толстого, березовая роща на улице Железнодорожная (бывшая территория профилактория).

 Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами и иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в том числе декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников.

В целях повышения эстетической и как следствие, туристической привлекательности городской территории, создания благоприятных условий для отдыха и проживания граждан необходимо выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой. Реализация Программы позволит увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию придомовых территорий многоквартирных домов, создаст комфортные условия для отдыха населения, повысит уровень комфортности проживания населения города, придаст привлекательности объектам общественного назначения. Благоустройство территорий напрямую влияет на восприятие жителями городской среды.

 Раздел 2

 Цель программы

 Целью Программы является повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории городского поселения - город Кашин.

 Основными показателями конечного результата достижения цели Программы являются:

1. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
2. доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

 Для достижения целей в области благоустройства территорий города Кашин в рамках реализации Программы предусматривается выполнение следующих подпрограмм:

- Благоустройство дворовых территорий городского поселения - город Кашин;

- Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Кашин.

 Программа предусматривает достижение целей и задач в течение 2018-2022 годов.

 Для реализации указанной цели вводятся следующие основные понятия:

Под общественной территорией (территорией общего пользования) понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн и финансируется за счет средств, полученных городским поселением - город Кашин в 2018-2022 годах в качестве субсидии из бюджета Тверской области и федерального бюджета (далее - минимальный перечень работ по благоустройству).

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий.

 Таблица 1

Общая характеристика

минимального и дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| Минимальный перечень работпо благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Дополнительный перечень работпо благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| Ремонт дворовых проездовОбеспечение освещения дворовых территорийУстановка скамеекУстановка урн | Оборудование детских площадокОборудование спортивных площадокОборудование автомобильных парковок Озеленение территорий |
| Минимальный перечень работ установлен подпунктом «а» пункта 7 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий в целях софинансировиния муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год» | Дополнительный перечень работ установлен подпунктом «б» пункта 7 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий в целях софннансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год» |
| Форма участия заинтересованных лиц:- трудовое участие (субботник). | Форма участия заинтересованных лиц: -трудовое участие (субботник);- финансовое участие (в сумме 1% от обшей стоимости соответствующего вида работ). |

 Минимальный перечень paбот по благоустройству является исчерпывающим и не может быть расширен.

 Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов и согласованных с Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, и реализуемых только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, входящая в состав минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, в разрезе видов работ приведена в следующей таблице 2.

 Таблица 2

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ,

входящих в состав минимального и дополнительного перечней

работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Единица изменения | Расценка (руб.)по объектам аналогам без НДС |
| I. | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов (асфальтобетонное покрытие) |
| 1.1.2. | Ремонт :разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 15 см; устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 4 см | 1 куб. м1 кв.м покрытия | 1000500 |
| 1.1.3 |  Установка бортовых камней | 1 пог. мбортового камня | 422 |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 1.2.1. | Установка опоры с подключением  | 1 шт. | 30 000 |
| 1.3. | Установка урн и скамеек |
| 1.3.1. | Скамейка с установкой | 1 шт. | 6600 |
| 1.3.2. | Урна с установкой  | 1 шт. | 4800 |
| II. | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 2.1. | Оборудование площадок |
| 2.1.1. | Детская площадка (под ключ): горка, карусель 6-ти местная, балансир одинарный, качели одинарные, песочница в количестве 2 шт., лавка, урна | 1 шт. | 96000 |
| 2.1.2. | Ограждение газонное высотой не более 0,7м с установкой | Типа ГО-2 (500\*2000) | 1320 |
| 2.2 | Озеленение |
| 2.2.1 | Посадка деревьев | 1 дерево | 1750 |
| 2.2.2 | Устройство газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 1 м2 | 272 |
|  |  |  |  |

 Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Раздел 3

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий городского поселения - город Кашин»

 3.1 Задачи подпрограммы.

 Реализация подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий городского поселения - город Кашин» (далее подпрограмма 1) связана с решением следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

 Решение задачи 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» оценивается с помощью показателей:

 - протяженность отремонтированного покрытия дворовых территорий;

 - количество оборудованных дворовых территорий элементами благоустройства;

 - количество оборудованных дворовых территорий осветительными установками.

 Решение задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий» оценивается с помощью показателя – количество поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в муниципальную программу.

 Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

 Включение в подпрограмму 1 подлежат дворовые территории исходя из предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. По каждой дворовой территории, включенной в Программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области на 2018-2022 годы» согласно приложению 2 к настоящей Программе.

 3.2 Мероприятия подпрограммы.

 Решение задачи 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. реализация проектов благоустройства дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств областного бюджета;
2. реализация проектов благоустройства дворовых территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" за счет средств местного бюджета;
3. информационное освещение органами местного самоуправления в СМИ

Решение задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. финансовое участие собственников помещений многоквартирных домов по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ;
2. привлечение населения к участию в проведения субботников на придомовых территориях.

 В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий, создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение, обеспечения водоотведения поверхностных стоков и т.д.

 Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

3.3 Механизм предоставления бюджетных ассигнований

для выполнения мероприятий подпрограммы

Программные мероприятия предусматривают перечисление денежных средств на основании финансовых документов по назначению.

Денежные средства перечисляются с лицевого счета городского поселения – город Кашин в пределах лимитов бюджетных ассигнований, установленных на год данной программой.

Использование денежных средств будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского района.

* 1. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 3000,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, на реализацию подпрограммы 1 по годам реализации программы в разрезе задач приведен в [таблице 3.](#Par248)

 Таблица3

|  |  |
| --- | --- |
| Задача подпрограммы | Финансовые ресурсы, необходимые для реализацииподпрограммы 1 (в тыс. руб.) |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, тыс. руб | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

 Раздел 4

 Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Кашин»

4.1 Задачи подпрограммы

 Реализация подпрограммы «Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Кашин» (далее подпрограмма 2) связана с решением следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий;
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

 Решение задачи 1 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» оценивается с помощью показателя - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий.

 Решение задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий» оценивается с помощью показателя - удовлетворенность населения качеством благоустроенных общественных территорий .

 Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной Программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

4.2 Мероприятия подпрограммы.

 Решение задачи 1 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. реализация проектов по благоустройству общественных территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" за счет средств областного бюджета;
2. реализация проектов по благоустройству общественных территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" за счет средств местного бюджета;
3. Информационное освещение органами местного самоуправления о ходе реализации проектов.

 Решение задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. организация мероприятий, связанных с общественным соучастием;
2. информационное освещение органами местного самоуправления в СМИ

 В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 ожидается снижение доли неблагоустроенных территорий общего пользования, беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, создание условий для культурно - досуговой деятельности, отдыха и занятия спортом для всех жителей, повышение привлекательности города Кашин.

 Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

4.3 Механизм предоставления бюджетных ассигнований

для выполнения мероприятий подпрограммы

Программные мероприятия предусматривают перечисление денежных средств на основании финансовых документов по назначению.

Денежные средства перечисляются с лицевого счета городского поселения – город Кашин в пределах лимитов бюджетных ассигнований, установленных на год данной программой.

Использование денежных средств будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского района.

4.4 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, реализацию подпрограммы 2 составляет 1150,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации программы в разрезе задач приведен в [таблице 4.](#Par248)

 Таблица4

|  |  |
| --- | --- |
| Задача подпрограммы | Финансовые ресурсы, необходимые для реализацииподпрограммы 2 (в тыс. руб.) |
| 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Задача 1 « Повышение уровня благоустройства общественных территорий» | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Задача 2 « Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |

 Раздел 5

Механизм управления и мониторинга реализации программы

5.1 Управление реализацией программы

Реализация Программы осуществляется на основе законодательства Российской Федерации и действующих нормативных правовых актов Тверской области.

 Адресный перечень дворовых территорий (приложение 4 к Программе) формируется в соответствии с Порядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении - город Кашин Кашинского района Тверской области на 2018 – 2022 годы», утвержденным постановлением Администрации Кашинского района от 29.09.2017№ 552.

Предложение, оформленное в виде протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, решения собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, должно содержать следующую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в Программу;

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству, - ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, - оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

г) форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории- субботник;

д) форма участия (финансового и (или) трудового) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 1% от объема финансирования, предусмотренного в бюджете муниципального образования на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

е) представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченный на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

ж) решение о принятии оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, на последующее обслуживание (содержание) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Перечень общественных территорий (приложение №5 к Программе) формируется в соответствии с Порядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении - город Кашин Кашинского района Тверской области на 2018 – 2022 годы» утвержденным постановлением Администрации Кашинского района от 29.09.2017 № 552.

5.2 Мониторинг реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2018-2022 годы. В ходе мониторинга реализации Программы исполнитель Программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации Программы от ответственных исполнителей администратора Программы;

б) своевременную актуализацию Программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации Программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы:

б) информации о достижении запланированных показателей Программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации Программы являются:

а) отчеты ответственных исполнителей Программы;

б) другие источники

Мониторинг реализации Программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) формирование отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год;

б) проведение экспертизы отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год.

К отчету о реализации Программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей Программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации;

в) оценку эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год;

5.3 Взаимодействие администратора Программы с исполнительными органами государственной власти Тверской области, органами местного самоуправления Кашинского района при реализации Программы

Исполнитель Программы взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Тверской области, органами местного самоуправления Кашинского района при выполнении следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области»

Задача 1. «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий»

Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий»

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Кашин»;

Задача 1. «Повышение уровня благоустройства общественных территорий».

Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий»

5.4 Взаимодействие исполнителя Программы с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями при реализации Программы

Исполнитель Программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями при выполнении следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области»;

Подпрограмма 2 ««Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Кашин»;

5.5 Анализ рисков реализации Программы и меры по управлению рисками

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

К числу внешних рисков относятся:

а) изменение законодательства. Внесение изменений в действующие на данный момент федеральные нормативные правовые акты (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.) может отразиться на выполнении мероприятий Программы;

б) риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, что может привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры, а также привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:

а) анализ тенденции развития законодательства, прогнозирование наиболее целесообразных путей его развития;

б) оптимизациями взаимодействия с уполномоченными органами, организациями жилищно-коммунального хозяйства, гражданами, в том числе своевременное информирование заинтересованных лиц;

в) оперативное принятие необходимых управленческих решений;

г) создание и использование резервов материальных ресурсов и финансовых средств.

К внутренним рискам относятся:

 а) технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов жилищно-коммунального хозяйства, что влечет за собою повышенный расход ресурсов;

б) информационные риски. Этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении жилищно-коммунальных предприятий, объемах и качестве оказанных услуг;

в) социальные риски. Характеризуются неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан.

 Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

а) проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

б) повышение квалификации сотрудников Администрации Кашинского района по таким направлениям;

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности всех структурных подразделений Администрации Кашинского района и ответственных исполнителей Программы.

5.6 Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ

 В случае, если государственной программой Тверской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов, собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации Программы на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверского района (приложение 3 к Программе).

 Приложение 2

 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Кашинского района от \_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области на 2018-2022 годы»

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселении – город Кашин, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.4. Взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу уполномочен отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского района.

2. Разработка дизайн-проектов

 2.1. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение благоустройства территории.

 2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и содержания городской среды городского поселения–город Кашин Кашинского района Тверской области, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения – город Кашин Кашинского района Тверской области №23 от 30.10.2017 года, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

2.4. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются следующие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;

- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;

- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории (собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров);

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков (функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.;

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.);

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;

- подготовка графического материала.

2.5. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведомости объемов работ.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского района уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее – представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется отделом по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского района в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.

3.5. Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского района в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после утверждения дизайн-проекта определяет сметную стоимость работ по благоустройству дворовых территории.

 Приложение 3

 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Кашинского района от \_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверского района

 1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения - город Кашин в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области на 2018-2022 годы» (далее - Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

 1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

в) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 1 (одного) процента от общей стоимости соответствующего вида работ.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

 2.1.Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

 2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

 2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

 2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Кашинского района (далее - Администрация). В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных документов о перечислении средств и (или) внесении средств на счет Администрации, в соответствии с настоящим Порядком. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

 В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

 2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

 3. Условия аккумулирования и расходования средств

 3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета городского поселения - город Кашин, открытый в установленном порядке в органах федерального казначейства.

 3.2. После утверждения дизайн-проекта отделом по строительству, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Кашинского района Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

 Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующею вида работ из дополнительного перечня работ.

 Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

 3.3.Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

 В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

 Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

 3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета городского поселения с момента их зачисления на лицевой счет администрации городского поселения.

 3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации городского поселения, как получателя средств бюджета городского поселения, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

 3.6. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 3.7. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования «Кашинский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий.

 3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

 3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Контрольно-счетной палатой Кашинского района в соответствии с бюджетным законодательством.