|  |  |
| --- | --- |
| **ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ****Герб****АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |
| --- |
| от 18.04.2019 г. Кашин № 265 |

 |
| Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Кашинской городской Думы от 02.04.2019 №117 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кашинском городском округе», Администрация Кашинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кашинского района от 01.10.2013 №423 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кашинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Кашинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Кашинского городского округа Г.Г.Баландин

 Утверждён

 постановлением Администрации

 Кашинского городского округа

 От 18.04.2019 № 265

Порядок

принятия решений о разработке муниципальных программ,

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области

Раздел 1

Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области(далее - Порядок).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

а) муниципальная программа муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области(далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, согласованных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области (далее – Кашинский городской округ), утвержденной в установленном порядке;

б) администратор муниципальной программы – Администрация Кашинского городского округа или структурные подразделения Администрации Кашинского городского округа*,* являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета, и несущие ответственность за реализацию муниципальной программы и эффективность ее реализации;

в) главный администратор программы - администратор муниципальной программы, координирующий деятельность других администраторов муниципальной программы по разработке и реализации муниципальной программы и (или) ее подпрограмм и определенный при наличии двух и более администраторов муниципальной программы, а также выполняющий функции администратора муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

г) цель муниципальной программы – ожидаемое (планируемое) состояние дел в сфере реализации муниципальной программы, достигаемое при выполнении комплекса мероприятий, связанное с реализаций направлений социально - экономического развития Кашинского городского округа и оцениваемое с помощью показателей;

д) подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) - часть муниципальной программы, являющаяся одним из направлений реализации муниципальной программы и обеспечивающая достижение целей муниципальной программы;

е) обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы (далее - обеспечивающая подпрограмма) – часть муниципальной программы, предусматривающая финансовое обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы;

ж) задача подпрограммы – направление деятельности главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы, обеспечивающее достижение цели или целей муниципальной программы во взаимосвязи с другими задачами подпрограммы;

з) мероприятие подпрограммы (далее – мероприятие) - конкретное действие главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы для решения соответствующей задачи подпрограммы;

и) административное мероприятие подпрограммы (далее - административное мероприятие) – управленческое действие, не требующее бюджетных ассигнований, исполняемое силами сотрудников главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы, направленное на создание условий для решения соответствующей задачи подпрограммы или реализации муниципальной программы в целом;

к) мониторинг реализации муниципальной программы – сбор, систематизация, анализ и составление отчетов о реализации муниципальной программы;

л) изменение муниципальной программы – изменение (дополнение), целей муниципальной программы и их показателей, подпрограмм, задач подпрограммы и их показателей, мероприятий подпрограммы и их показателей, административных мероприятий и их показателей и объемов бюджетных ассигнований;

м) доведенный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – предельный объем денежных средств, предусмотренный в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы;

н) исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение Администрации Кашинского городского округа, несущее ответственность за реализацию муниципальной программы и эффективность ее реализации.

Иные понятия и термины в настоящем Порядке используются в значениях, установленных законодательством.

3. Формирование, реализация и проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляется структурным подразделением Администрации Кашинского городского округа, определенным в качестве главного администратора муниципальной программы или администратора муниципальной программы, совместно с другими структурными подразделениями Администрации Кашинского городского округа, определенными в качестве администраторов муниципальной программы.

4. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Кашинского городского округа (далее – постановление об утверждении муниципальной программы).

5. Срок реализации муниципальной программы является постоянным и составляет 6 лет.

6. Муниципальная программа в обязательном порядке должна содержать:

а) не менее одной цели;

б) не менее одной подпрограммы и не более 8 подпрограмм.

7. Главный администратор муниципальной программы или администратор муниципальной программы при отсутствии главного администратора муниципальной программы (далее – главный администратор (администратор) муниципальной программы) при формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ:

а) обеспечивает формирование и утверждение муниципальной программы в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;

б) обеспечивает реализацию муниципальной программы, принимает решение в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями о внесении изменений в муниципальную программу;

в) обеспечивает проведение мониторинга реализации муниципальной программы;

г) формирует и представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями.

8. Администраторы муниципальной программы при наличии главного администратора муниципальной программы (далее – администраторы муниципальной программы) при формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ:

а) участвуют в формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ;

б) предоставляет главному администратору муниципальной программы сведения, связанные с разработкой и реализацией муниципальной программы;

в) участвуют в проведении мониторинга реализации муниципальной программы;

г) предоставляют главному администратору муниципальной программы необходимые сведения для формирования отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

9. Руководители структурных подразделений Администрации Кашинского городского округа, определенных в качестве главного администратора (администратора) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы, несут персональную ответственность:

а) за своевременное формирование и утверждение муниципальной программы;

б) за достижение показателей муниципальной программы и целевое использование выделенных бюджетных средств на ее реализацию;

в) за своевременное выполнение требований настоящего Порядка;

г) за соответствие муниципальных программ нормам действующего законодательства.

10. Заместители Главы Администрации Кашинского городского округа несут персональную ответственность за своевременное формирование и утверждение муниципальных программ в рамках установленной компетенции в соответствии с распределением обязанностей, за своевременное внесение изменений в муниципальную программу, а также за их эффективную реализацию.

Раздел 2

Требования к содержанию муниципальной программы

11. При формировании муниципальных программ учитываются положения:

а) прогноза социально-экономического развития Кашинского городского округа;

б) государственных программ Российской Федерации в части, касающейся сферы реализации соответствующей муниципальной программы;

в) государственных программ Тверской области в части касающейся сферы реализации соответствующей муниципальной программы;

г) основных направлений бюджетной политики и налоговой политики;

д) поручений и ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в части, касающейся среднесрочного и долгосрочного социально-экономического развития в сфере реализации соответствующей муниципальной программы;

е) поручений и ежегодных посланий Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области в части, касающейся среднесрочного и долгосрочного социально-­экономического развития в сфере реализации соответствующей муниципальной программы.

12. Муниципальные программы разрабатываются с учетом следующих требований:

а) полный охват сфер социально-экономического развития Кашинского городского округа;

б) соответствие вопросам местного значения городского округа, определенным действующим законодательством Российской Федерации;

в) установление для муниципальной программы измеримых показателей ее реализации;

г) наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации муниципальной программы;

д) проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

е) установление ответственности должностных лиц за неэффективную реализацию муниципальных программ.

13. В муниципальной программе должны быть предусмотрены показатели, соответствующие показателям, установленным Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», стратегией и (или) программой социально-экономического развития Кашинского городского округа.

14. Муниципальная программа должна содержать:

а) титульный лист;

б) паспорт;

в) текстовую часть;

г) приложения.

15. Титульный лист муниципальной программы должен соответствовать форме согласно приложения № 1 к настоящему Порядку.

16. Паспорт муниципальной программы должен соответствовать форме согласно приложения № 2 к настоящему Порядку.

17. Текстовая часть муниципальной программы должна содержать следующие разделы:

а) общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

б) цели муниципальной программы;

в) подпрограммы;

г) обеспечивающая подпрограмма.

Подраздел 2.1

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

18. Раздел муниципальной программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержать:

а) общую характеристику сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития;

б) перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы.

Подраздел 2.2

Цели муниципальной программы

19. Раздел муниципальной программы «Цели муниципальной программы» должен содержать:

а) перечень целей муниципальной программы;

б) перечень показателей, характеризующих достижение каждой цели муниципальной программы.

20. При описании раздела муниципальной программы «Цели муниципальной программы» необходимо соблюдать требования к формулировке цели муниципальной программы, которая должна:

а) соответствовать стратегическим приоритетам и целям муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Кашинского городского округа;

б) соответствовать вопросам местного значения Кашинского городского округа, установленным действующим законодательством;

в) относиться к компетенции главного администратора (администратора) муниципальной программы и (или) администраторов муниципальной программы;

г) быть лаконичной и ясной.

Подраздел 2.3

Подпрограммы

21. Раздел муниципальной программы «Подпрограммы» должен содержать перечень подпрограмм.

По каждой подпрограмме должно быть описание следующих положений:

а) перечень задач подпрограммы;

б) перечень показателей, характеризующих решение каждой задачи подпрограммы;

в) объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы;

г) перечень основных мероприятий и (или) административных мероприятий подпрограммы;

д) механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы, предусматривающих порядок установления и исполнения расходных обязательств Кашинского городского округа.

Раздел муниципальной программы «Подпрограммы» может содержать иные подразделы в случае, если муниципальная программа разрабатывается с учетом требований федерального и областного законодательства, либо при наличии соответствующих рекомендаций уполномоченных органов.

22. При описании раздела муниципальной программы «Подпрограммы» необходимо соблюдать следующие требования:

а) наименование подпрограммы должно отражать одно из направлений реализации муниципальной программы, которое объединяет совокупность задач подпрограммы;

б) подпрограмма является неделимой структурной единицей и выполняется только в рамках одной муниципальной программы;

в) каждая подпрограмма должна содержать не менее двух, но не более восьми задач подпрограммы;

г) каждая задача подпрограммы должна содержать не менее двух мероприятий подпрограммы, или административного мероприятия и мероприятия подпрограммы, или не менее двух административных мероприятий;

д) мероприятие подпрограммы должно быть связано с установлением и исполнением расходных обязательств Кашинского городского округа;

е) к административным мероприятиям относятся:

проведение семинаров, совещаний, круглых столов, иных общественных мероприятий, не требующих дополнительных затрат;

проведение анализа, изучение состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе выработка методологии такого анализа;

выполнение мероприятий по повышению эффективности расходов, осуществляемых в рамках муниципальной программы;

разработка муниципальных правовых актов, необходимых для обеспечения реализации муниципальной программы;

иные мероприятия, связанные с обеспечением реализации муниципальной программы и не требующие бюджетных ассигнований на свое выполнение.

Подраздел 2.4

Обеспечивающая подпрограмма

23. Раздел муниципальной программы «Обеспечивающая подпрограмма» должен содержать следующие положения:

а) главный администратор (администратор) муниципальной программы и его расходы на руководство и управление в разрезе кодов бюджетной классификации;

б) перечень администраторов муниципальной программы и их расходы на руководство и управление в разрезе кодов бюджетной классификации.

Подраздел 2.5

Приложения к муниципальной программе

24. Приложением к муниципальной программе является характеристика муниципальной программы по форме согласно приложения №3 к настоящему Порядку.

Муниципальная программа может содержать иные приложения в соответствии с требованиями государственных программ Российской Федерации и (или) государственных программ Тверской области в части, касающейся предоставления субсидий на достижение целей государственных программ Российской Федерации и (или) государственных программ Тверской области и в рамках муниципальной программы.

25. Главный администратор (администратор) муниципальной программы при описании характеристики муниципальной программы должен соблюдать следующие требования:

а) по каждому показателю цели муниципальной программы, задачи подпрограммы, мероприятия, административного мероприятия должны быть указаны его значения по годам реализации муниципальной программы, его целевое (суммарное) значение;

б) объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, его суммарное значение для каждой подпрограммы, для каждой задачи подпрограммы, для каждого мероприятия подпрограммы, для обеспечивающей подпрограммы;

в) объем финансовых средств приводится в тыс. рублей с точностью до одной десятой;

г) применение кодов бюджетной классификации и дополнительных аналитических кодов в муниципальной программе осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по применению кодов бюджетной классификации и дополнительных аналитических кодов, утвержденными Министерством финансов Тверской области, а также установленными Финансовым Управлением Администрации Кашинского городского округа (далее - ФУ)*.*

Раздел 3

Принятие решения о разработке муниципальных программ, формирование и разработка муниципальных программ

26. Решение о разработке муниципальных программ устанавливается постановлением Администрации Кашинского городского округа об утверждении перечня муниципальных программ.

Проект перечня муниципальных программ разрабатывается отделом экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Кашинского городского округа (далее - ОЭ).

27. Перечень муниципальных программ должен содержать:

а) распределение муниципальных программ по основным направлениям социально-экономического развития Кашинского городского округа;

б) наименование главного администратора (администратора) муниципальной программы и ответственных исполнителей.

28. Формирование муниципальной программы включает в себя следующие этапы:

а) обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

б) разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы.

Подраздел 3.1

Обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых

на реализацию муниципальной программы

29. Обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы, предусматривает распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, в том числе на реализацию каждой подпрограммы и реализацию обеспечивающей подпрограммы, решение каждой задачи подпрограммы и выполнение каждого мероприятия подпрограммы.

30. Обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы, составляется по форме согласно приложения №3 к настоящему Порядку или по форме, утверждаемой ФУ (далее - форма ОБАС).

31. Заполнение формы ОБАС осуществляется:

а) в соответствии с методическими рекомендациями по заполнению формы ОБАС, утверждаемыми ФУ;

б) с учетом доведенного объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

32. К форме ОБАС прилагаются дополнительные материалы, перечень которых утверждается ФУ*.*

33. В срок до 1 сентября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной программы, ФУ доводит до главного администратора (администратора) муниципальной программы объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

Подраздел 3.2

Разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы

34. Главный администратор (администратор) муниципальной программы разрабатывает проект муниципальной программы с учетом объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы, и настоящего Порядка.

35. В срок до 1 октября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной программы, главный администратор (администратор) муниципальной программы представляет проект муниципальной программы, заполненную форму ОБАС с дополнительными материалами на экспертизу в ФУ иОЭ.

36. ФУ, проводит экспертизу проекта муниципальной программы, заполненной формы ОБАС с дополнительными материалами на предмет:

а) соответствия объемов финансирования муниципальной программы доведенным объемам бюджетных ассигнований;

б) обоснованности объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы;

в) правильности установления кодов бюджетной классификации.

37. ОЭ,проводит экспертизу проекта муниципальной программы, заполненной формы ОБАС с дополнительными материалами на предмет:

а) соблюдения требований настоящего Порядка при разработке муниципальной программы;

б) обоснованности значений показателей целей муниципальной программы и задач подпрограмм.

38. Главный администратор (администратор) муниципальной программы разрабатывает проект постановления об утверждении муниципальной программы с учетом экспертизы.

39. К проекту постановления об утверждении муниципальной программы прилагаются:

а) муниципальная программа;

б) пояснительная записка

в) заключение или иной документ по результатам проведенных экспертиз проекта муниципальной программы.

40. В срок до 10 ноября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной программы, главный администратор (администратор) муниципальной программы обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Кашинского городского округа проекта постановления об утверждении муниципальной программы.

Раздел 4

Реализация муниципальной программы

41. Реализация муниципальной программы включает в себя:

а) управление реализацией муниципальной программы;

б) мониторинг реализации муниципальной программы;

в) внесение изменений в муниципальную программу.

Подраздел 4.1

Управление реализацией муниципальной программы

42. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) соответствующее распределение работы по реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия исполнителей главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

43. Главный администратор (администратор) муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Подраздел 4.2

Мониторинг реализации муниципальной программы

44. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляют главный администратор муниципальной программы и (или) администратор (администраторы) муниципальной программы.

45. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

б) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

в) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Подраздел 4.2.1

Формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год

46. Главный администратор (администратор) муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложения №4 к настоящему Порядку.

47. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, определенную в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего Порядка;

48. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, главный администратор (администратор) муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в ФУ и ОЭ.

49. ФУ, проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет:

а) обоснованности оценки фактического использования финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный финансовый год;

б) обоснованности оценки возможности использования запланированных финансовых ресурсов муниципальной программы до окончания срока ее реализации.

50. ОЭ*,* проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

51. Главный администратор (администратор) муниципальной программы дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения в срок до 20 марта года, следующего за отчетным.

Подраздел 4.2.2

Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

52. В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, главный администратор (администратор) муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в ОЭ*,* для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за год.

53. В срок до 01 мая года, следующего за отчетным годом, ОЭ*,* составляет и представляет Главе Кашинского городского округапроект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, который должен содержать описание следующих положений, касающихся анализа результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

54. Глава Кашинского городского округа рассматривает проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ и по каждой муниципальной программе принимает одно из следующих решений:

а) выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в случае, если реализация муниципальной программы признана эффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году;

б) внести изменения в муниципальную программу в случае, если ее реализация признана неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году;

в) разработать новую муниципальную программу в случае, если реализация программы признана эффективной и срок ее реализации заканчивается в текущем финансовом году;

г) досрочно завершить в текущем финансовом году реализацию муниципальной программы в случае, если ее реализация признана неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году.

55. Досрочное завершение муниципальной программы обязательно в случаях:

а) ликвидации главного администратора (администратора) муниципальной программы и невозможности возложения его обязанностей на другого администратора муниципальной программы;

б) установления в ходе мониторинга невозможности достижения целей муниципальной программы, за счет предусмотренных в ней объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера.

56. Главный администратор (администратор) муниципальной программы в случае досрочного ее завершения разрабатывает проект правового акта Администрации Кашинского городского округа о досрочном завершении муниципальной программы, предусматривающего порядок расторжения всех заключенных в рамках муниципальной программы договоров, в том числе относительно всех незавершенных объектов строительства (реконструкции), и представляет его в установленном порядке на утверждение.

57. В срок до 01 июня года, следующего за отчетным годом, ОЭ обеспечивает рассмотрение и утверждение Администрацией Кашинского городского округа проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

58. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ размещается на официальном сайте Кашинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Подраздел 4.3

Внесение изменений в муниципальную программу

59. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается правовым актом Администрации Кашинского городского округа (далее - постановление о внесении изменений в муниципальную программу).

60. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Кашинского городского округа;

б) необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий подпрограммы);

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате проведенных закупок;

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Тверской области на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм;

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Тверской области и (или) бюджета Кашинского городского округа на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

ж) внесение иных изменений, не затрагивающих финансирование муниципальной программы;

з) изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и в плановом периоде;

и) необходимости приведения муниципальных программ в соответствие с решением Кашинской городской Думы о бюджете Кашинского городского округа на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью).

61. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу в случаях, предусмотренных подпунктами «а» - «и» пункта 60 настоящего подраздела, инициируются главным администратором (администратором) муниципальной программы или по его решению одним из администраторов муниципальной программы и оформляются для рассмотрения Администрацией Кашинского городского округа в виде пакета документов, включающего:

а) предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

б) финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

62. Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в которое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь.

63. Главный администратор (администратор) муниципальной программы представляет предложения о внесении изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу на экспертизу в ФУ и в ОЭ.

64. Главный администратор (администратор) муниципальной программы после одобрения Администрацией Кашинского городского округа предложений о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет разработку проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

65. К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:

а) обоснование необходимости внесения изменений в муниципальную программу;

б) содержание вносимых в муниципальную программу изменений.

66. Главный администратор (администратор) муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Кашинского городского округа проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

67. Главный администратор (администратор) муниципальной программы при внесении изменений в муниципальную программу в случае, предусмотренном подпунктом «и» пункта 60 настоящего подраздела, после выполнения пунктов 28 – 36 раздела 3 настоящего порядка разрабатывает с учетом экспертизы проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу с пояснительной запиской.

В срок до 10 ноября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной программы, главный администратор (администратор) муниципальной программы обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Кашинского городского округа проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

Раздел 5

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

68. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным администратором (администратором) муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение №5 к настоящему Порядку).

69. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

 Приложение №1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области

Утверждена

 постановлением Администрации

 Кашинского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

*(*наименование муниципальной программы)

г.Кашин

20\_\_г.

 Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  |  |
| Основание для разработки |  |
| Главный администратор муниципальной программы \* |  |
| Администраторы муниципальной программы  |  |
| Исполнители муниципальной программы |  |
| Срок реализации муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм |  |

\* При отсутствии главного администратора муниципальной программы данная строка из Паспорта исключается

 Приложение №5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области

Методика

оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области

1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области (далее - муниципальная программа) в отчетном периоде, определяется по формуле:

, (1)

где  - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

 - количество подпрограмм в муниципальной программе;

, - фактический и плановый объем финансирования k-й подпрограммы в отчетном периоде.

k *-* текущий номер подпрограммы, , k=1, 2, …., .

Фактический и плановый объем финансирования обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде при определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы не учитываются.

2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

, (2)

где - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

 - количество целей муниципальной программы;

 - количество показателей, характеризующих достижение i-й цели муниципальной программы;

 - индекс достижения планового значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы в отчетном периоде;

i - текущий номер цели муниципальной программы,i=1, 2,…, ;

h *-* текущий номер показателя i-й цели муниципальной программы, подпрограммы, направленной на достижение i*-*й цели муниципальной программы, h =1, 2, …., .

3. Индекс достижения планового значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы в отчетном периоде определяется исходя из соотношения:

- если увеличение значения h -го показателя i-й цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

- если уменьшение значения h -го показателя i-й цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности,



где - индекс достижения планового значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы в отчетном периоде;

, - фактическое и плановое значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы в отчетном периоде.

4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

, (3)

где  - критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году.

5. Определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде, и критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде, приведенных в таблице**.**

Таблица

| №п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значения в отчетном периоде |
| --- | --- | --- |
| критерий эффективности реализации муниципальной программы  | индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы  |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |  |
|  |  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования |  |  |
|  |  |