ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 15.01.2021 г. Кашин № 14 |  |
| --- | --- |
| Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории города Кашин Кашинского городского округа Тверской области на 2021-2022 годы |  |

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной   городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» на территории города Кашин Кашинского городского округа Тверской области, согласно п.2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года №410-ПРМ-АЧ по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»  и в целях приведения информационных и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства Кашинского городского округа Тверской области, Администрация Кашинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план-график мероприятий, направленный на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика территории города Кашин Кашинского городского округа Тверской области на 2021-2022 годы (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Кашинского городского округа, заведующего отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству  Сачкова А.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Кашинская газета».

Глава Кашинского городского округа     	                          Г.Г. Баландин

Приложение

к постановлению Администрации

Кашинского городского округа

от  15.01.2021 г. № 14

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий, направленный на избавление

от «визуального мусора» и создание привлекательного облика территории города Кашин Кашинского городского округа Тверской области на 2021-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных и рекламных конструкций в соответствие с нормами федерального законодательства и муниципальными нормативными правовыми актами. | 2021-2022 гг. | Администрация Кашинского городского округа |
| 2 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей городского округа). | по выходу методических рекомендаций Минстроя России до 31 декабря 2022г. | Администрация Кашинского городского округа |
| 3 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе реализации мероприятий. | 2021-2022 гг. | Администрация Кашинского городского округа |