**ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |
| --- | --- |
| от 03.06.2021 г. Кашин № 362 | |
| Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2020–2021 гг. и мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кашинский городской округ к осенне-зимнему периоду 2021–2022 гг. |  |

С учетом результатов прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. и в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кашинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., Администрация Кашинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Признать итоги прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. удовлетворительными.

2. Утвердить:

2.1. Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кашинского городского округа к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. (приложение №1);

2.2. Состав комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кашинского городского округа к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. (далее — комиссия) в составе (приложение №2);

2.3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кашинского городского округа к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. (приложение №3).

3. Комиссии:

3.1. ежемесячно представлять в Администрацию Кашинского городского округа и в редакцию газеты «Кашинская газета» информацию о ходе работы по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, соцкультбыта Кашинского городского округа к работе в осенне-зимний период.

4. Рекомендовать руководителям МУП «Энергоресурс», МУП «КХ», МУП «ПЖРЭУ», МКУ Управление сельскими территориями. МБУ «Благоустройство», организаций и учреждений, предприятий всех форм собственности;

4.1. до 30.08.2021 создать аварийно-технические бригад (звенья), обеспечить аварийный запас материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций, завершить закладку резервных видов топлива;

4.2. до 30.08.2021 провести промывку сетей тепло- и водоснабжения не зависимо от их формы собственности;

4.3. провести гидравлические испытания тепловых сетей, обследование основного оборудования котельных независимо от их формы собственности;

4.4. до 30.08.2021 провести диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей независимо от их формы собственности;

4.5. до 15.09.2021 представить в Администрацию Кашинского городского округа реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей;

4.6. до 15.09.2021 завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к устойчивой работе в зимних условиях;

4.7. до 15.09.2021 принять меры по обеспечению котельных топливом не ниже норматива;

4.8. оказать помощь населению в своевременном приобретении и доставке топлива;

4.9. провести собрания с квартиросъемщиками по утеплению жилфонда (квартир, лестничных клеток, подвалов, чердаков), а также по вопросам бережного и экономного расходования тепла, воды, газа, электроэнергии;

4.10. до 20.09.2021 провести практические занятия с аварийно-техническими бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства;

4.11. провести с 01.09.2021 и до начала отопительного периода пробные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности системы отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от их формы собственности. В срок до 15.09.2021 представить в Администрацию Кашинского городского округа реестры актов проведения пробных топок;

4.12. до 30 числа каждого месяца, начиная с июня текущего года включительно по октябрь, представлять информацию в Администрацию Кашинского городского округа о готовности жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, объектов социальной сферы к работе в зимних условиях.

5.Отделу по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа с 01.07.2021г. по 01.11.2021г. представлять ежемесячно в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области сведения о ходе подготовки объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., сведения о подготовке к отопительному сезону по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1- ЖКХ (зима) срочная.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы принять меры к погашению задолженности за предоставленные коммунальные услуги (газ, тепло, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение).

7. Заместителю Главы Администрации Кашинского городского округа, заведующему Отделом образования Давыдовой Ю.В., обеспечить подготовку к осенне-зимнему периоду объектов образования и взять под контроль обеспечение их необходимым запасом топлива.

8. Рекомендовать начальнику ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Кашинский РЭС Воронцову В.Б., исполнительному директору Кашинского отделения ООО «МЭС» Лебедеву А.В. обеспечить на осенне-зимний период 2021-2022 гг. электроэнергией котельные, объекты образования, жилищно-коммунальной сферы.

9. Рекомендовать директору филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Решетнику С.А.:

9.1. до 01.09.2021 выполнить работы по подготовке газового хозяйства к работе в зимних условиях;

9.2. разработать и утвердить график на ограничение газоснабжения в случаях сокращения отпуска газа;

9.3. проводить оперативные изменения поставок газа между котельными в пределах выделенных лимитов в целях надежного теплоснабжения потребителей.

10. Рекомендовать коммерческим организациям организовать выполнение заявок на снабжение дровами населения муниципального образования Кашинский городской округ и бюджетных организаций.

11. Ход выполнения данного постановления рассмотреть на совещании руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в августе 2021 года.

12. Рекомендовать главному редактору газеты «Кашинская газета» Комарову А.В. освещать работу по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кашинского городского округа к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. в газете «Кашинская газета»

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кашинского района, заведующего отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Сачкова А.П.

14. Постановление Администрации Кашинского городского округа от 27.5.2020 №349 «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. и мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Кашинский городской округ к осенне-зимнему периоду 2020–2021 гг.» признать утратившим силу.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Кашинская газета».

Глава Кашинского городского округа Г.Г. Баландин

СОГЛАСОВАНИЕ к Постановлению Администрации Кашинского городского округа «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2020–2021 гг. и мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кашинского городского округа к осенне-зимнему периоду 2021–2022 гг.».

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации

Кашинского городского округа, заведующий

Отделом по строительству, транспорту, связи и

жилищно-коммунального хозяйства А.П. Сачков

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Заместитель Главы Администрации

Кашинского городского округа,

Начальник Финансового управления С.В. Суханова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Заместитель Главы Администрации

Кашинского городского округа,

Заведующий отделом образования Ю.В. Давыдова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Директор МУП ПЖРЭУ Д.Г. Герасимов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Директор МБУ «Благоустройство» В.С. Германов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

Директор МУП «Энергоресурс» С.С. Осекин

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Директор МКУ «Управление сельскими

территориями» В.В. Фокеев

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Директор МУП КХ А.А. Соловьев

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Директор филиала АО «Газпром

газораспределение Тверь» в г. Кашине С.А. Решетник

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Директор Кашинского

отделения ООО «МЭС» А.В. Лебедев

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Начальник ОАО «МРСК Центра» -

«Тверьэнерго» Кашинский РЭС В.Б. Воронцов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Главный специалист юридического отдела

Администрации Кашинского городского округа В.В. Иванова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

|  |
| --- |
| Приложение №1  к постановлению Администрации  Кашинского городского округа  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно- коммунального комплекса и социальной сферы Кашинского городского округа к осенне-зимнему периоду**

**2021–2022 гг.**

1. Комиссия по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кашинского городского округа к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов (далее — комиссия) является координационным органом.

Комиссия обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления, муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса и других организаций на территории Кашинского городского округа по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кашинского городского округа к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Тверской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Кашинского городского округа и настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является организация оперативного контроля за своевременной и качественной подготовкой жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Кашинский городской округ к работе в осенне-зимние периоды.

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач:

4.1. осуществляет контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сфер муниципального образования Кашинский городской округ к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов;

4.2. рассматривает вопросы, связанные:

- с ходом строительства и реконструкции важнейших объектов жизнеобеспечения Кашинского городского округа;

- с обеспечением топливом и товарно-материальными ценностями Кашинского городского округа;

- с проведением ремонтных работ на важнейших объектах жилищно-коммунального комплекса Кашинского городского округа;

- с оценкой готовности Кашинского городского округа к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде.

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:

- заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории Кашинского городского округа по вопросам, связанным с подготовкой к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде и прохождением текущего отопительного сезона;

- привлекать в установленном порядке к работе комиссии представителей областных исполнительных органов государственной власти Тверской области, специалистов проектных и научных организаций;

- запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Тверской области и других организаций материалы и информацию по вопросам, связанным с подготовкой к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде и прохождением текущего отопительного сезона;

- вносить в Администрацию Кашинского городского округа предложения, направленные на своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса области к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

7. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов членов комиссии голос председательствующего является решающим. Решения комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний.

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет Администрация Кашинского городского округа.

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к постановлению Администрации  Кашинского городского округа  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**СОСТАВ**

**комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кашинского городского округа к осенне-зимнему периоду 2021–2022 гг.**

Председатель комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Сачков А.П. | -заместитель Главы Администрации Кашинского городского округа, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии |

Члены комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Воронцов В.Б. | -начальник ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»  Кашинский РЭС (по согласованию) |
| Герасимов Д.Г. | - директор МУП «ПЖРЭУ» (по согласованию) |
|  |  |
| Давыдова Ю.В. | - Заместитель Главы Администрации Кашинского городского округа, заведующий отделом образования |
| Осекин С.С. | - директор МУП «Энергоресурс» (по согласованию) |
| Лебедев А.В. | -исполнительный директор Кашинского отделения ООО «МЭС» (по согласованию) |
| Соловьев А.А.. | - директор МУП «КХ» (по согласованию) |
| Решетник С.А. | - директор филиала АО «Газпром  газораспределение Тверь» в г. Кашине (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
| Фокеев В.В. | - директор МКУ Управление сельскими  Территориями (по согласованию) |

|  |
| --- |
|  |
| Приложение №3  к постановлению Администрации  Кашинского городского округа  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кашинского городского округ к осеннее - зимнему периоду 2021-2022 гг.**

|  |
| --- |
|  |

Для проведения ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, предприятий и организаций и приобретения топлива по муниципальному образованию Кашинский городской округ необходимо 42518,8 тыс. рублей, из которых:

теплоэнергетическое хозяйство 30435,0 тыс. руб.

водопроводно-канализационное

хозяйство 7000,8 тыс. руб.

жилищное хозяйство 3260,1 тыс. руб.

школы, дошкольные учреждения 1822,9 тыс. руб.

в т.ч. обеспечение топливом 1613,9 тыс. руб.

Итого: 42518,8 тыс. руб.

**План мероприятий по подготовке объектов**

**ЖКХ и теплоэнергетического хозяйства МУП «Энергоресурс» к ОЗП 2021-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование мероприятий  (ремонт: текущий, капитальный, реконструкция и т.д) | Количество | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная | Котельная №1 Кашин, территория льнозавода | Текущий ремонт | 1 | 20 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Котельная | Котельная №2 г.Кашин, ул. Ины Константиновой | Текущий ремонт | 1 | 11 |
| Тепловые сети | Котельная №3 г.Кашин, ул. Республиканская | Текущий ремонт | 1 | 614 |
| Котельная | Котельная №4 г.Кашин, ул. Льва Толстого | Текущий ремонт | 1 | 56 |
| тепловая сеть | г.Кашин, ул.Льва Толстого | Текущий ремонт | 1 | 22 |
| Котельная | Котельная №5 г.Кашин, ул. Железнодорожная | Текущий ремонт | 1 | 340 |
| котельная | Котельная №6 г.Кашин, ул. Комсомольская | Текущий ремонт | 1 | 150 |
| котельная | Котельная №7, г.Кашин, ул. Московская | Текущий ремонт | 1 | 2 |
| котельная | котельная №8 г.Кашин, ул.Кесовогорская | Текущий ремонт | 1 | 100 |
| котельная | котельная №9 г.Кашин, ул. Строителей | Текущий ремонт | 1 | 114 |
| котельная | котельная №10 Кашинский район, с.Уницы | Текущий ремонт | 1 | 355 |
| Котельная | Котельная №11 Кашинский район, д.Давыдово | Текущий ремонт | 1 | 81 |
| котельная | котельная №12 Кашинский район, д.В.Троица | Текущий ремонт | 1 | 28000 |
| котельная | котельная №13 Кашинский район д.Посады | Текущий ремонт | 1 | 122 |
| котельная | котельная №14 г.Кашин, Сад Тургенева | Текущий ремонт | 1 | 470 |
| ИТОГО: |  |  |  | 30435 |

**Подготовка жилищного фонда МУП «ПЖРЭУ»**

**к эксплуатации в осеннее-зимний период 2021-2022гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ПЖРЭУ» | | | | |
| №  п/п | Наименование и место расположение объекта (населенный пункт, ул., № и т.д.) | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП | Ориентировочная стоимость тыс. руб. |
| 1 | г. Кашин, ул. 25 Октября д.8 | текущий ремонт | гл. инженер | 59,0 |
| 2 | г. Кашин, ул. 25 Октября д.10 | текущий ремонт | гл. инженер | 52,0 |
| 3 | г. Кашин, ул. 25 Октября д.24 | текущий ремонт | гл. инженер | 64,5 |
| 4 | г. Кашин, пл. Александры Петровой д.7 | текущий ремонт | гл. инженер | 7,4 |
| 5 | г. Кашин, пл. Александры Петровой д.8 | текущий ремонт | гл. инженер | 18,0 |
| 6 | г. Кашин, ул. Вонжинская, д.15 | текущий ремонт | гл. инженер | 15,0 |
| 7 | г. Кашин, ул. Детская д.12/19 | текущий ремонт | гл. инженер | 96,0 |
| 8 | г. Кашин, пл. Единения, д.2 | текущий ремонт | гл. инженер | 25,0 |
| 9 | г. Кашин, ул. Железнодорожная д.8/37 | текущий ремонт | гл. инженер | 48,0 |
| 10 | г. Кашин, ул. Железнодорожная д.18б | текущий ремонт | гл. инженер | 37,0 |
| 11 | г. Кашин, ул. Железнодорожная д.21/22 | текущий ремонт | гл. инженер | 39,5 |
| 12 | г. Кашин, ул. Ивана Чистякова д.12 | текущий ремонт | гл. инженер | 53,0 |
| 13 | г. Кашин, ул. Ивана Чистякова д.14 | текущий ремонт | гл. инженер | 62,0 |
| 14 | г. Кашин, ул. Ивана Чистякова д.16 | текущий ремонт | гл. инженер | 64,0 |
| 15 | г. Кашин, ул. Ивана Чистякова д.18 | текущий ремонт | гл. инженер | 52,0 |
| 16 | г. Кашин, ул. Ивана Чистякова д.20 | текущий ремонт | гл. инженер | 62,0 |
| 17 | г. Кашин, ул. Ины Константиновой д.6а | текущий ремонт | гл. инженер | 10,0 |
| 18 | г. Кашин, ул. Карла Маркса д.21а | текущий ремонт | гл. инженер | 62,0 |
| 19 | г. Кашин, ул. Кашинская д.3 | текущий ремонт | гл. инженер | 40,0 |
| 20 | г. Кашин, ул. Кашинская д.19/10 | текущий ремонт | гл. инженер | 78,0 |
| 21 | г. Кашин, ул. Комсомольская д.3 | текущий ремонт | гл. инженер | 72,0 |
| 22 | г. Кашин, ул. Комсомольская д.54/12 | текущий ремонт | гл. инженер | 81,0 |
| 23 | г. Кашин, ул. Красноармейская д.1 | текущий ремонт | гл. инженер | 52,0 |
| 24 | г. Кашин, ул. Красноармейская, д.3 | текущий ремонт | гл. инженер | 18,0 |
| 25 | г. Кашин, ул. Ленина д.4/14 | текущий ремонт | гл. инженер | 68,0 |
| 26 | г. Кашин, ул. Ленина д.5 | текущий ремонт | гл. инженер | 7,0 |
| 27 | г. Кашин, ул. Ленина д.31 | текущий ремонт | гл. инженер | 68,0 |
| 28 | г. Кашин, ул. Ленина д.33 | текущий ремонт | гл. инженер | 12,0 |
| 29 | г. Кашин, ул. Ленина д.33а | текущий ремонт | гл. инженер | 64,5 |
| 30 | г. Кашин, ул. Ленина д.35 | текущий ремонт | гл. инженер | 9,0 |
| 31 | г. Кашин, ул. Ленина д.35а | текущий ремонт | гл. инженер | 38,0 |
| 32 | г. Кашин ул. Ленина д.36 | текущий ремонт | гл. инженер | 70,0 |
| 33 | г. Кашин, ул. Ленина д.50/9 | текущий ремонт | гл. инженер | 91,0 |
| 34 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина д.5 | текущий ремонт | гл. инженер | 51,0 |
| 35 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина д.6 | текущий ремонт | гл. инженер | 11,0 |
| 36 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина д.6а | текущий ремонт | гл. инженер | 6,8 |
| 37 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина д.27 | текущий ремонт | гл. инженер | 54,0 |
| 38 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина д.34 | текущий ремонт | гл. инженер | 50,0 |
| 39 | г. Кашин, ул. Михаила Калинина д.36 | текущий ремонт | гл. инженер | 51,0 |
| 40 | г. Кашин, ул. Московская д.12 | текущий ремонт | гл. инженер | 71,0 |
| 41 | г. Кашин, ул. Московская д.18 | текущий ремонт | гл. инженер | 27,0 |
| 42 | г. Кашин, ул. Республиканская д.2а | текущий ремонт | гл. инженер | 41,0 |
| 43 | г. Кашин, ул. Республиканская д.3 | текущий ремонт | гл. инженер | 19,0 |
| 44 | г. Кашин, ул. Республиканская д.5 | текущий ремонт | гл. инженер | 87,0 |
| 45 | г. Кашин, ул. Советская д.13 | текущий ремонт | гл. инженер | 32,0 |
| 46 | г. Кашин, ул. Советская д.15 | текущий ремонт | гл. инженер | 51,0 |
| 47 | г. Кашин, ул. Советская д.17 | текущий ремонт | гл. инженер | 31,0 |
| 48 | г. Кашин, ул. Чистопрудная д.23 | текущий ремонт | гл. инженер | 10,0 |
| 49 | г. Кашин, ул. Чистопрудная д.25/21 | текущий ремонт | гл. инженер | 28,0 |
| 50 | г. Кашин, ул. Чистопрудная д.28 | текущий ремонт | гл. инженер | 41,0 |
| 51 | г. Кашин, ул. Чистопрудная д.33б | текущий ремонт | гл. инженер | 29,0 |
| 52 | г. Кашин, ул. Чистопрудная д.42/45 | текущий ремонт | гл. инженер | 61,0 |
| 53 | г. Кашин, ул. Ярославская д.10а | текущий ремонт | гл. инженер | 49,0 |
| 54 |  | текущий ремонт | гл. инженер |  |
| 55 | г. Кашин, ул. 1 Мая д.1 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,7 |
| 56 | г. Кашин, ул. 25 Октября д.3а | текущий ремонт | гл. инженер | 2,2 |
| 57 | г. Кашин, ул. 25 Октября д.4б | текущий ремонт | гл. инженер | 0,6 |
| 58 | г. Кашин, ул. 25 Октября д.4в | текущий ремонт | гл. инженер | 3,4 |
| 59 | г. Кашин, ул. 25 Октября д.9 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,1 |
| 60 | г. Кашин, ул. Безымянная д.4 | текущий ремонт | гл. инженер | 7,6 |
| 61 | г. Кашин, ул. Вонжинская, д.13а | текущий ремонт | гл. инженер | 11,0 |
| 62 | г. Кашин, ул. Гоголя д.1а | текущий ремонт | гл. инженер | 4,1 |
| 63 | г. Кашин, ул. Гоголя д.2а | текущий ремонт | гл. инженер | 5,2 |
| 64 | г. Кашин, ул. Гоголя д.3а | текущий ремонт | гл. инженер | 4,8 |
| 65 | г. Кашин, ул. Гражданская д.1 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,6 |
| 66 | г. Кашин, ул. Гражданская д.15 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,8 |
| 67 | г. Кашин, ул. Детская д.16 | текущий ремонт | гл. инженер | 14,0 |
| 68 | г. Кашин, ул. Железнодорожная д.18а | текущий ремонт | гл. инженер | 4,8 |
| 69 | г. Кашин, ул. Железнодорожная д.21 | текущий ремонт | гл. инженер | 17,1 |
| 70 | г. Кашин, ул. Заводская д.10 | текущий ремонт | гл. инженер | 10,1 |
| 71 | г. Кашин, ул. Заводская д.12 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,8 |
| 72 | г. Кашин, ул. Заводская д.2 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,1 |
| 73 | г. Кашин, ул. Заводская д.6 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,6 |
| 74 | г. Кашин, ул. Заводская д.7 | текущий ремонт | гл. инженер | 6,0 |
| 75 | г. Кашин, ул. Заводская д.8 | текущий ремонт | гл. инженер | 7,6 |
| 76 | г. Кашин, ул. И. Чистякова д.13/18 | текущий ремонт | гл. инженер | 8,7 |
| 77 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.50 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,9 |
| 78 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.57/2 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,5 |
| 79 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.58/1 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,7 |
| 80 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.59 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,1 |
| 81 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.61 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,2 |
| 82 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.63а | текущий ремонт | гл. инженер | 5,7 |
| 83 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.64 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,3 |
| 84 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.67/4 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,8 |
| 85 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.71 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,0 |
| 86 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.33 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,0 |
| 87 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.41 | текущий ремонт | гл. инженер | 7,7 |
| 88 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.13 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,1 |
| 89 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.14/13 | текущий ремонт | гл. инженер | 5,0 |
| 90 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.15/6 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,3 |
| 91 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.16 | текущий ремонт | гл. инженер | 5,9 |
| 92 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.26/20 | текущий ремонт | гл. инженер | 5,8 |
| 93 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.29/26 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,7 |
| 94 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.35 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,1 |
| 95 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.38 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,3 |
| 96 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.38а | текущий ремонт | гл. инженер | 3,1 |
| 97 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.39 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,6 |
| 98 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.40/5 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,8 |
| 99 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.47 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,6 |
| 100 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.48 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,3 |
| 101 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.49/1 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,6 |
| 102 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.53 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,2 |
| 103 | г. Кашин, ул. К. Маркса д.9 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,9 |
| 104 | г. Кашин, ул. Кашинская д.36а | текущий ремонт | гл. инженер | 5,8 |
| 105 | г. Кашин, ул. Кашинская д.36б | текущий ремонт | гл. инженер | 7,9 |
| 106 | г. Кашин, ул. Кашинская д.4 | текущий ремонт | гл. инженер | 7,7 |
| 107 | г. Кашин, ул. Ключевой проезд д.2/21 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,0 |
| 108 | г. Кашин, ул. Ключевой проезд д.8/2 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,4 |
| 109 | г. Кашин, ул. Комсомольская д.22 | текущий ремонт | гл. инженер | 9,0 |
| 110 | г. Кашин, ул. Комсомольская д.29/14 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,5 |
| 111 | г. Кашин, ул. Комсомольская д.31а | текущий ремонт | гл. инженер | 3,9 |
| 112 | г. Кашин, ул. Комсомольская д.31б/40 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,8 |
| 113 | г. Кашин, ул. Комсомольская д.9 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,5 |
| 114 | г. Кашин, ул. Конный проезд д.2 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,1 |
| 115 | г. Кашин, ул. Кооперативный переулок д.6а | текущий ремонт | гл. инженер | 4,8 |
| 116 | г. Кашин, ул. Красная, д.8 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,7 |
| 117 | г. Кашин, ул. Красная, д.9 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,5 |
| 118 | г. Кашин, ул. Красные зори д.1 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,1 |
| 119 | г. Кашин, ул. Крестьянская д.5/4 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,4 |
| 120 | г. Кашин, ул. Крестьянская д.7/5 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,5 |
| 121 | г. Кашин, ул. Ленина д.40/34 | текущий ремонт | гл. инженер | 12,0 |
| 122 | г. Кашин, ул. Ленина д.58 | текущий ремонт | гл. инженер | 7,1 |
| 123 | г. Кашин, ул. Ленина д.10 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,0 |
| 124 | г. Кашин, ул. Ленина д.12 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,1 |
| 125 | г. Кашин, ул. Ленина д.15 | текущий ремонт | гл. инженер | 5,4 |
| 126 | г. Кашин, ул. Ленина д.18а | текущий ремонт | гл. инженер | 6,0 |
| 127 | г. Кашин, ул. Ленина д.1а | текущий ремонт | гл. инженер | 3,0 |
| 128 | г. Кашин, ул. Ленина д.20 | текущий ремонт | гл. инженер | 5,1 |
| 129 | г. Кашин, ул. Ленина д.21/3 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,4 |
| 130 | г. Кашин, ул. Ленина д.23 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,2 |
| 131 | г. Кашин, ул. Ленина д.27/2 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,6 |
| 132 | г. Кашин, ул. Ленина д.28 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,4 |
| 133 | г. Кашин, ул. Ленина д.28а | текущий ремонт | гл. инженер | 4,1 |
| 134 | г. Кашин, ул. Ленина д.29 | текущий ремонт | гл. инженер | 8,7 |
| 135 | г. Кашин, ул. Ленина д.3 | текущий ремонт | гл. инженер | 5,1 |
| 136 | г. Кашин, ул. Ленина д.38а | текущий ремонт | гл. инженер | 4,5 |
| 137 | г. Кашин, ул. Ленина д.44/27 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,7 |
| 138 | г. Кашин, ул. Ленина д.49а | текущий ремонт | гл. инженер | 4,0 |
| 139 | г. Кашин, ул. Ленина д.49б | текущий ремонт | гл. инженер | 6,3 |
| 140 | г. Кашин, ул. Ленина д.52а | текущий ремонт | гл. инженер | 4,7 |
| 141 | г. Кашин, ул. Ленина д.54 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,7 |
| 142 | г. Кашин, ул. Ленина д.54а | текущий ремонт | гл. инженер | 4,5 |
| 143 | г. Кашин, ул. Ленина д.60 | текущий ремонт | гл. инженер | 7,6 |
| 144 | г. Кашин, ул. Ленина д.8/11 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,5 |
| 145 | г. Кашин, ул. А. Луначарского д.10 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,4 |
| 146 | г. Кашин, ул. А. Луначарского д.8 | текущий ремонт | гл. инженер | 5,2 |
| 147 | г. Кашин, ул. М. Калинина д.19 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,9 |
| 148 | г. Кашин, ул. М. Калинина д.24 | текущий ремонт | гл. инженер | 7,6 |
| 149 | г. Кашин, ул. М. Калинина д.26 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,0 |
| 150 | г. Кашин, ул. М. Калинина д.8/3 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,1 |
| 151 | г. Кашин, ул. М. Калинина д.12/19 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,7 |
| 152 | г. Кашин, ул. М. Ушакова д.11 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,8 |
| 153 | г. Кашин, ул. М. Ушакова д.12/6 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,3 |
| 154 | г. Кашин, ул. М. Ушакова д.13/5 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,1 |
| 155 | г. Кашин, ул. М. Ушакова д.16 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,6 |
| 156 | г. Кашин, ул. М. Ушакова д.17/30 | текущий ремонт | гл. инженер | 5,7 |
| 157 | г. Кашин, ул. М. Ушакова д.9 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,5 |
| 158 | г. Кашин, ул. Московская д.1а | текущий ремонт | гл. инженер | 5,4 |
| 159 | г. Кашин, ул. Московская д.1б | текущий ремонт | гл. инженер | 4,7 |
| 160 | г. Кашин, ул. Московская д.20/4 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,9 |
| 161 | г. Кашин, ул. Московская д.21/4 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,7 |
| 162 | г. Кашин, ул. Московская д.25 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,3 |
| 163 | г. Кашин, ул. Московская д.33а | текущий ремонт | гл. инженер | 8,0 |
| 164 | г. Кашин, ул. Московская д.48 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,0 |
| 165 | г. Кашин, ул. Московская д.4а | текущий ремонт | гл. инженер | 4,7 |
| 166 | г. Кашин, ул. Н. Судейская д.3 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,7 |
| 167 | г. Кашин, ул. Н. Барсуковой д.9 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,0 |
| 168 | г. Кашин, ул. Н. Курортная д.12 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,9 |
| 169 | г. Кашин, ул. Н. Курортная д.13 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,6 |
| 170 | г. Кашин, ул. Н. Курортная д.18 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,5 |
| 171 | г. Кашин, ул. Н. Судейская д.3а/12 | текущий ремонт | гл. инженер | 6,1 |
| 172 | г. Кашин, ул. Н. Тургеневская д.17 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,4 |
| 173 | г. Кашин, ул. Н. Тургеневская д.22 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,1 |
| 174 | г. Кашин, ул. Н. Тургеневская д.7 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,5 |
| 175 | г. Кашин, ул. Н. Тургеневская д.8/4 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,2 |
| 176 | г. Кашин, ул. Наб. Кузова д.4/1 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,4 |
| 177 | г. Кашин, ул. Н. Пушкинская д.11/2 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,4 |
| 178 | г. Кашин, ул. Наб. Пушкинская д.18/1 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,1 |
| 179 | г. Кашин, ул. Наб. Пушкинская д.4 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,3 |
| 180 | г. Кашин, ул. Наб. Пушкинская д.5 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,0 |
| 181 | г. Кашин, ул. Наб. Пушкинская д.6 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,4 |
| 182 | г. Кашин, ул. Наб. Пушкинская д.9 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,7 |
| 183 | г. Кашин, ул. Наб. Южная д.39 | текущий ремонт | гл. инженер | 5,3 |
| 184 | г. Кашин, ул. Наб. Южная д.27 | текущий ремонт | гл. инженер | 7,4 |
| 185 | г. Кашин, ул. Наб. Южная д.28 | текущий ремонт | гл. инженер | 7,6 |
| 186 | г. Кашин, ул. Обнавленный труд д.3 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,2 |
| 187 | г. Кашин, ул. Обнавленный труд д.5 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,4 |
| 188 | г. Кашин, ул. Обнавленный труд д.6 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,6 |
| 189 | г. Кашин, ул. Обнавленный труд д.9 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,5 |
| 190 | г. Кашин, ул. Пер. Швейников д.3 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,1 |
| 191 | г. Кашин, ул. Песочная д.11/6 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,3 |
| 192 | г. Кашин, ул. Песочная д.14/8 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,6 |
| 193 | г. Кашин, ул. Песочная д.16/7 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,9 |
| 194 | г. Кашин, ул. Песочная д.5 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,3 |
| 195 | г. Кашин, ул. Песочная д.8 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,5 |
| 196 | г. Кашин, ул. Песочная д.9 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,7 |
| 197 | г. Кашин, пл. А.Петровой д.6 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,6 |
| 198 | г. Кашин, пл. Пролетарская д.4 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,5 |
| 199 | г. Кашин, пл. Пролетарская д.13 | текущий ремонт | гл. инженер | 5,9 |
| 200 | г. Кашин, ул. Профинтерна д.10 | текущий ремонт | гл. инженер | 8,0 |
| 201 | г. Кашин, ул. Профинтерна д.10а | текущий ремонт | гл. инженер | 7,7 |
| 202 | г. Кашин, ул. Профинтерна д.3 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,9 |
| 203 | г. Кашин, ул. Профинтерна д.5 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,4 |
| 204 | г. Кашин, ул. Профинтерна д.6а | текущий ремонт | гл. инженер | 8,3 |
| 205 | г. Кашин, ул. Профинтерна д.7 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,3 |
| 206 | г. Кашин, ул. Профинтерна д.8 | текущий ремонт | гл. инженер | 7,5 |
| 207 | г. Кашин, ул. Профинтерна д.8а | текущий ремонт | гл. инженер | 7,6 |
| 208 | г. Кашин, ул. Профсоюзов д.2а | текущий ремонт | гл. инженер | 4,3 |
| 209 | г. Кашин, ул. Профсоюзов д.4 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,0 |
| 210 | г. Кашин, ул. Профсоюзов д.6/6 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,2 |
| 211 | г. Кашин, ул. Профсоюзов д.8 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,7 |
| 212 | г. Кашин, ул. Рабочий поселок д.1 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,8 |
| 213 | г. Кашин, ул. Рабочий поселок д.12 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,0 |
| 214 | г. Кашин, ул. Рабочий поселок д.13 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,8 |
| 215 | г. Кашин, ул. Рабочий поселок д.18 | текущий ремонт | гл. инженер | 6,6 |
| 216 | г. Кашин, ул. Рабочий поселок д.21 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,7 |
| 217 | г. Кашин, ул. Рабочий поселок д.5 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,2 |
| 218 | г. Кашин, ул. Рабочий поселок д.6 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,4 |
| 219 | г. Кашин, ул. Рабочий поселок д.9 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,2 |
| 220 | г. Кашин, ул. Республиканская д.13 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,3 |
| 221 | г. Кашин, ул. Рудинская д.21 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,7 |
| 222 | г. Кашин, ул. Рудинская д.23 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,5 |
| 223 | г. Кашин, ул. Рудинская д.25/15 | текущий ремонт | гл. инженер | 6,7 |
| 224 | г. Кашин, ул. Рудинская д.6 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,6 |
| 225 | г. Кашин, ул. Сад Тургенева д.2 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,5 |
| 226 | г. Кашин, ул. Сад. Тургенева д.5/5 | текущий ремонт | гл. инженер | 6,3 |
| 227 | г. Кашин, ул. Свободы д.2/14 | текущий ремонт | гл. инженер | 9,7 |
| 228 | г. Кашин, ул. Северная д.6/18 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,6 |
| 229 | г. Кашин, ул. Советская д.1/8 | текущий ремонт | гл. инженер | 6,3 |
| 230 | г. Кашин, ул. Социалистическая д.22 | текущий ремонт | гл. инженер | 6,5 |
| 231 | г. Кашин, ул. Социалистическая д.2 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,4 |
| 232 | г. Кашин, ул. Социалистическая д.2а | текущий ремонт | гл. инженер | 2,5 |
| 233 | г. Кашин, ул. Ст. Кашин д.3 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,4 |
| 234 | г. Кашин, ул. Ст. Кашин д.5 | текущий ремонт | гл. инженер | 6,3 |
| 235 | г. Кашин, ул. Ст. Кашин д.8 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,5 |
| 236 | г. Кашин, ул. Строителей д.20 | текущий ремонт | гл. инженер | 11,4 |
| 237 | г. Кашин, ул. Судейская д.1а | текущий ремонт | гл. инженер | 6,6 |
| 238 | г. Кашин, ул. Тер. Льнозавод д.1 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,6 |
| 239 | г. Кашин, ул. Тер. Льнозавод д.3 | текущий ремонт | гл. инженер | 5,6 |
| 240 | г. Кашин, ул. Тер. Льнозавод д.8 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,0 |
| 241 | г. Кашин, ул. И. Тургенева д.3а | текущий ремонт | гл. инженер | 7,5 |
| 242 | г. Кашин, ул. И. Тургенева д.13 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,4 |
| 243 | г. Кашин, ул. И. Тургенева д.5 | текущий ремонт | гл. инженер | 1,9 |
| 244 | г. Кашин, ул. И. Тургенева д.6 | текущий ремонт | гл. инженер | 3,7 |
| 245 | г. Кашин, ул. Чистопрудная д10/11 | текущий ремонт | гл. инженер | 2,7 |
| 246 | г. Кашин, ул. Чистопрудная д.29 | текущий ремонт | гл. инженер | 11,7 |
| 247 | г. Кашин, ул. Чистопрудная д.36 | текущий ремонт | гл. инженер | 6,2 |
| 248 | г. Кашин, ул. Чистопрудная д.38 | текущий ремонт | гл. инженер | 4,0 |
| 249 | г. Кашин, ул. Южная д.1а | текущий ремонт | гл. инженер | 1,1 |
| 250 | г. Кашин, ул. Южная д.1б | текущий ремонт | гл. инженер | 0,9 |
| 251 | г. Кашин, ул. Южная д.10а | текущий ремонт | гл. инженер | 14,0 |
|  |  |  |  | 3260,1 |

**Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2021-2022 гг.**

**МУП «Коммунальное хозяйство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование мероприятий, работ | Количество | Ориентировочная стоимость тыс. руб. |
| 1. |  | 2. | 4. | 5. |
| Водозабор | д. Серговка | Текущий ремонт. (Ремонт системы отопления зданий ОСВ, замена обратных клапанов, задвижек, ремонт труб в резервуаре, затворных баков) | 1 | 1207,4 |
| Водопроводные сети | Кашинский городской округ | Текущий ремонт. (ремонт водопроводных колодцев, водоразборных колонок, пожарных гидрантов, устранение протечек) | 193 | 2282,0 |
| Очистные сооружения канализации | Г. Кашин | Текущий ремонт. (Ремонт системы отопления, системы регенерации аэраторов, лотков первичного отстойника, насосных агрегатов) | 178 | 1076,0 |
| Канализационные сети и КНС | Кашинский городской округ | Текущий ремонт. (Ремонт канализационных колодцев, канализационной сети, запорной арматуры, замена оборудования) | 30 | 2435,4 |
| ИТОГО |  |  |  | 7000,8 |

**Мероприятия**

**по подготовке образовательных организаций**

**к работе в зимних условиях 2021-2022 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОУ | Мероприятия | Стоимость работ  (тыс. руб.) |
| Коробовский филиал СОШ №3 | 1. Обслуживание дизельгенератора  2. Дизельное топливо | 15,0  72,0 |
| Барыковский филиал СОШ №3 | 1.Приобретение угля | 168,0 |
| МБОУ Пестриковская СОШ | 1.Приобретение угля | 1298,0 |
| Леушинский филиал МБДОУ Детского сада № 1 | 1.Приобретение топлива:  Дрова-57куб. м  Уголь-17,5 т. | 72,0  101,5 |
| Тиволинский филиал МБДОУ Детского сада №9 «Снежинка» | 1.Приобретение топлива:  Дрова  Уголь | 50,0  46,4 |
| **Итого:** |  | 1822,9 |

Заместитель заведующего отделом по строительству,

транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству

Администрации Кашинского городского округа Скрыпников И.В.